✨ GEM&CLAUDE PM Pro Nàng GEM Siêu Việt Hệ thống quản lý dự án xây dựng thông minh REVIEW HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN · 07/03/2026

Tài liệu này ghi lại toàn bộ quá trình xây dựng GEM&CLAUDE PM Pro — từ ý tưởng ban đầu đến một hệ thống ERP xây dựng hoàn chỉnh với AI, thực hiện trong một ngày làm việc liên tục ngày 06–07/03/2026.

## Tổng Quan Số Liệu

| 40+ Files components, hooks, services | 22,140 Dòng code TypeScript + React + CSS | 3 Phases hoàn thành 100% | 14+ Sessions liên tục trong 1 ngày |
| --- | --- | --- | --- |

| 15 Tabs trong ProjectDashboard | 10 Roles phân quyền đầy đủ | 6 Module Phase 3 Auth, Storage, DB, PWA, Offline, Zalo | 1 AI Engine Gemini 2.5 Flash Preview |
| --- | --- | --- | --- |

## Khởi Nguồn — Từ Ý Tưởng Đến Nàng GEM

Dự án bắt đầu từ nhu cầu thực tế quản lý công trình xây dựng của anh Tuấn — cần một công cụ thống nhất thay thế các spreadsheet rời rạc, vừa thông minh, vừa đặc thù cho ngành xây dựng Việt Nam.

Quyết định thiết kế ban đầu Stack: React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind CSS AI Engine: Gemini 2.5 Flash Preview (qua @google/genai) Persona: Nàng GEM Siêu Việt — nữ miền Nam, xưng "em", gọi "Anh/Chị" Phong cách giao diện: slate-50 nền, emerald-600 accent, thiết kế thẻ card

Trong session đầu tiên, nhóm đã quyết định một điều quan trọng: AI không chỉ là chatbot phụ mà là linh hồn xuyên suốt toàn bộ hệ thống — GEM phân tích dữ liệu, soạn báo cáo, đưa cảnh báo, và hỗ trợ từng nghiệp vụ cụ thể.

| PHASE 1 Nền Tảng UI & Nghiệp Vụ | ✅ HOÀN THÀNH |
| --- | --- |

Phase 1 tập trung xây dựng toàn bộ giao diện và nghiệp vụ cốt lõi. Đây là phase dài nhất — gần 10 session liên tục từ đầu ngày 06/03 đến sáng sớm 07/03/2026.

### Dashboard & Navigation

- Dashboard tổng quan redesign hoàn toàn: chuyển dark theme → light theme, bố cục 5-zone Command Center

- GEM AI Morning Briefing tự động phân tích toàn bộ dự án, đưa cảnh báo và khuyến nghị

- CalendarSchedule: CRUD đầy đủ, week navigation, month grid, localStorage

- Taskbar dock-style với 7 nhóm quick actions, search toàn cục, notification bell

- Contacts quản lý đối tác/nhà thầu với CRUD + localStorage

- ChatAssistant 3 chế độ: Chat / Training / Admin

### ProjectDashboard — Trung Tâm Điều Phối

ProjectDashboard là component lớn nhất (1,275 dòng sau khi tách) — đóng vai trò router điều phối 15 tab nghiệp vụ:

- Danh sách dự án với KPI cards: tiến độ, SPI, HSE, nhân lực, cảnh báo

- Search, filter, sort đa chiều

- Overview tab với GEM briefing + mini charts + alerts

- 15 tabs: Tổng quan, Hợp đồng, Tiến độ, Tài nguyên, Nhân lực, Thiết bị, Hồ sơ, KS Giám sát, QA/QC, QS, Báo cáo, Văn phòng, Thông báo, Kế toán, Cloud

### Các Module Nghiệp Vụ Chính

| # | Module / Component | Tính năng chính | Files | Dòng code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ContractDashboard | CRUD hợp đồng, 4 sub-tabs, PIN security, field masking, audit log, GEM phân tích rủi ro | 1 file | 679 |
| 2 | QSDashboard | BOQ chi tiết, acceptance lots, thanh toán, subcontractor, EVM, variation orders, AI parsing hóa đơn | 1 file | 2,667 |
| 3 | QaQcDashboard | TCVN 9045 checklist, NCR tracker, defect management, inspection forms, GEM analysis | 1 file | 1,856 |
| 4 | GiamSatDashboard | Supervision logs, RFI tracker, drawing revisions, safety checks | 1 file | 997 |
| 5 | HSEWorkspace | Dashboard an toàn, incident tracker, violation log, training records, inspection, GEM reports | 1 file | 781 |
| 6 | HRWorkspace | Nhân sự 5 sub-tabs: hồ sơ, chấm công, lương, KPI, tuyển dụng | 1 file | 708 |
| 7 | ManpowerDashboard | Quản lý nhân công công trường, phân ca, HSE check-in | 1 file | 1,087 |
| 8 | EquipmentDashboard | 5 sub-tabs: fleet, maintenance, fuel log, operator assignment, GEM analysis | 1 file | 685 |
| 9 | ProgressDashboard | S-curve, EVM metrics, milestone tracking | 1 file | 538 |
| 10 | ResourcesDashboard | Vật tư, kho bãi, GEM materials AI analysis | 1 file | 362 |
| 11 | RecordsDashboard | Hồ sơ kỹ thuật, revision history, RFI tracker | 1 file | 866 |
| 12 | AccountingDashboard | Kế toán dự án, cash flow, GL entries | 1 file | 470 |
| 13 | OfficeDashboard | Văn phòng điện tử, công văn, lịch họp, task nội bộ | 1 file | 884 |
| 14 | NotificationEngine | Quy tắc cảnh báo tự động, compose GEM AI, Zalo/Email/InApp | 1 file | 383 |
| 15 | ReportsDashboard | Báo cáo tuần tự động bằng GEM AI, export | 1 file | 325 |

### Bước Ngoặt: Tách Component — 7,050 → 15 Files

Thách thức lớn nhất Phase 1 ProjectDashboard.tsx đã phình to lên 7,050 dòng — Vite không thể build, trình soạn thảo đứng máy. Cần tách toàn bộ thành 15 file riêng biệt trong khi giữ nguyên logic, props, CustomEvent wiring và import paths. Quá trình này mất 3 session liên tục và hàng chục lần fix lỗi JSX, Rules of Hooks, missing imports.

| PHASE 2 Tích Hợp & Hoàn Thiện Nghiệp Vụ | ✅ HOÀN THÀNH |
| --- | --- |

Phase 2 tập trung củng cố và hoàn thiện các nghiệp vụ còn thiếu từ Phase 1, đặc biệt là hệ thống bảo mật hợp đồng và các workspace chuyên biệt.

### Hệ Thống Bảo Mật Hợp Đồng

- PIN gate: mỗi lần truy cập tab Hợp Đồng yêu cầu nhập PIN 4-6 chữ số

- Field-level masking: ẩn giá trị theo role (worker thấy '---', manager thấy dải, admin thấy đủ)

- Audit log: ghi mọi thao tác xem/sửa với timestamp và user

- Role switcher (dev mode): test nhanh 3 tier — worker / manager / admin

### QSDashboard — Hoàn Thiện Variation Orders

- Tab Variation Orders đầy đủ: tạo VO, phê duyệt, tracking trạng thái

- Subcontractor payment system: 4 cơ chế thanh toán (progress, manday, unit-price, lump-sum)

- EVM dashboard: SPI, CPI, EAC, VAC charts

- AI parsing hóa đơn: upload PDF → GEM trích xuất tự động

### Các Fix & Cải Tiến

- react-markdown removed → ReportsDashboard dùng pre/div thuần

- genAI initialization pattern chuẩn hóa toàn bộ codebase

- Rules of Hooks violations fixed trong 15+ components

- OfficeDashboard hoàn thiện với công văn đến/đi, lịch họp CRUD

- Branding: Villa PAT ERP → GEM&CLAUDE PM Pro

| PHASE 3 Backend, Mobile PWA & Zalo OA | ✅ HOÀN THÀNH |
| --- | --- |

Phase 3 là bước chuyển từ frontend demo sang production-ready system — kết nối Supabase, xây PWA, offline queue và tích hợp Zalo. Hoàn thành trong session 07/03/2026.

### Module 1 — Supabase Auth & Phân Quyền

- 12 JobRole + 3 TierRole (admin / manager / worker)

- 10 mock users cho dev: giam_doc, ke_toan, chi_huy_truong, qs, qa_qc, ks_giam_sat, hse, hr, thu_ky, operator

- Permissions class: canViewContracts, canViewQS, canViewAccounting, atLeast(), hasJob()

- LoginScreen đẹp với quick-login dev panel

- <AuthGuard minTier="manager"> component

- UserMenu dropdown với profile, permission summary, switch user

- 9 tab bị khóa theo role với AccessDenied component

### Module 2 — Supabase Storage (Cloud Tab)

- StorageService: listFiles / uploadFile / deleteFile / getSignedUrl

- 8 categories: drawings, contracts, reports, qaqc, hse, hr, qs, other

- Upload drag & drop với progress bar

- File list: search, filter, hover actions (preview/download/delete)

- Preview modal với signed URL download

- GEM phân tích coverage tài liệu dự án

- Bucket: gem-docs (private), đầy đủ RLS policies SQL

### Module 3 — Database Migration localStorage → Postgres

- db.ts: unified data layer với API get/set/push/update/deleteItem

- Dev mode: localStorage với key gem_db__{collection}__{projectId}

- Prod mode: Supabase table project_data (JSONB payload, unique per project+collection)

- Migration 3 dashboards: QSDashboard, QaQcDashboard, GiamSatDashboard

- SQL migration: 1 table duy nhất thay vì nhiều bảng phức tạp

### Module 4 — Mobile PWA

- manifest.json: 8 icon sizes, 3 shortcuts (Nhật ký / Báo cáo / Check HSE)

- sw.js: Service Worker cache-first, offline fallback, push notifications

- offline.html: trang fallback đẹp với danh sách tính năng offline

- usePWA hook: SW registration, install prompt, online/offline detection, update available

- PWABanner: InstallBanner, UpdateBanner, OfflineIndicator, OnlineToast

- index.html: đầy đủ PWA meta tags, safe area insets cho notch iPhone/Android

### Module 5 — Offline Queue (IndexedDB + Background Sync)

- offlineQueue.ts: IndexedDB-backed queue cho offline write operations

- db.set() tự động route qua offline queue khi mất mạng + prod mode

- processQueue() flush lên Supabase theo thứ tự khi có mạng lại

- SW background sync: window.online event + 'gem-offline-sync' tag

- useOfflineQueue hook: pendingCount, isSyncing, syncNow, retryErrors

- OfflineQueuePanel UI: chi tiết từng item, retry errors, clear queue

- QueueBadge trong Taskbar: hiển thị số item chờ sync

### Module 6 — Zalo OA Integration

- ZaloService.ts: client API với sendAlert / sendMeetingReminder / sendPaymentNotice / sendHSEAlert

- zaloRouter.ts: Express proxy /api/zalo/send, /refresh-token, /followers, /status

- Hỗ trợ Direct Message (user_id) và ZNS (phone number)

- ZaloSetupPanel: hướng dẫn cấu hình step-by-step + test panel

- NotificationEngine: nút 'Gửi ngay' nối thật với ZaloService

- Dev mode: mock send — không cần OA thật để test

## Stack Kỹ Thuật

| # | Module / Component | Tính năng chính | Files | Dòng code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite 6 | JSX, hooks, custom events, lazy loading |  |  |
| Styling | Tailwind CSS 4.1 + Lucide React icons | Utility-first, responsive, dark/light ready |  |  |
| AI Engine | Gemini 2.5 Flash Preview (google/genai) | generateContent, systemInstruction, streaming |  |  |
| Backend DB | Supabase (PostgreSQL + RLS) | Auth, Storage, Realtime, project_data table |  |  |
| Offline | IndexedDB + Service Worker | Background sync, cache-first, queue flush |  |  |
| Notification | Zalo OA API + Express proxy | Direct message, ZNS, push notifications |  |  |
| PWA | Web App Manifest + SW + usePWA hook | Install prompt, shortcuts, offline fallback |  |  |
| Server | Express + TypeScript (server.ts) | API proxy, Zalo router, static serve |  |  |

## Các Quyết Định Thiết Kế Quan Trọng

### 1. Kiến Trúc Flat Components

Toàn bộ components đặt trong src/components/ — không có nested folders. Import path luôn là '../constants/mockData' từ components. Quyết định này đơn giản hóa việc refactor và tránh nhầm lẫn import path trong quá trình phát triển nhanh.

### 2. Data Layer Thống Nhất (db.ts)

Thay vì mỗi component tự gọi localStorage hoặc Supabase, toàn bộ I/O đi qua db.ts — một interface duy nhất tự động chọn backend dựa trên VITE_USE_SUPABASE env. Khi offline + prod, db.set() tự động queue vào IndexedDB.

### 3. Permission Gates ở Router Level

Phân quyền không ở từng component con mà ở ProjectDashboard tab router — tab bị lock hiển thị dimmed với icon Lock, click ra AccessDenied component. Đơn giản, rõ ràng, không rò rỉ dữ liệu.

### 4. GEM AI Xuyên Suốt — Không Tách Riêng

Mỗi workspace đều có GEM integration riêng: GiamSat có AI phân tích deviation, QS có AI parsing hóa đơn, HSE có AI tổng hợp báo cáo, Notification có AI soạn message. GEM không phải plugin — là một phần của từng nghiệp vụ.

## Thách Thức Đã Vượt Qua

Thách thức 1: Component 7,050 dòng QSDashboard + ProjectDashboard phình to khủng khiếp. Giải pháp: tách thành 15 file trong 3 session — mỗi file tự chứa state, props rõ ràng, CustomEvent cho cross-component communication.

Thách thức 2: Rules of Hooks Violations Nhiều component dùng useState/useEffect bên trong IIFE hoặc render function dẫn đến lỗi React hooks. Fix bằng cách extract ra proper component hoặc move state lên parent.

Thách thức 3: UserMenu / Bell Conflict UserMenuBar fixed positioning đè lên notification Bell trong header. Giải pháp: xóa UserMenuBar, đưa UserMenu vào header row inline cạnh Bell — elegant hơn.

Thách thức 4: Duplicate Declaration db migration inject thêm 'const projectId' vào QSDashboard và QaQcDashboard trong khi prop đã có sẵn. Python script tìm và xóa duplicate tự động.

Thách thức 5: Interface Fragment Orphan QaQcDashboard có đoạn interface bị inject duplicate vào giữa file — gây lỗi JSX parse. Python string replace xóa đoạn thừa chính xác.

## Roadmap Phase 4 — Tháng 10/2026 Trở Đi

| # | Module / Component | Tính năng chính | Files | Dòng code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GEM AI Nâng Cao | Multi-document analysis, so sánh HĐ vs thực tế, nhận diện rủi ro pháp lý | TBD | — |
| 2 | Portfolio Analytics | So sánh KPI giữa dự án, benchmark ngành xây dựng VN | TBD | — |
| 3 | GEM Predictive | Dự báo trễ tiến độ, cảnh báo thiếu vật tư, risk scoring | TBD | — |
| 4 | Mobile PWA Phase 2 | Operator features: nhật ký ca, nhiên liệu, HSE check-in offline | TBD | — |
| 5 | Multi-tenant | Nhiều công ty / tổ chức trên cùng platform | TBD | — |
| 6 | Báo cáo Quyết Toán | Tự động hóa hồ sơ quyết toán theo TT09/2016 | TBD | — |
| 7 | API Mở | MISA, Fast Accounting, thuế điện tử, BHXH điện tử | TBD | — |

Lời Kết Từ một spreadsheet quản lý công trình đến một ERP xây dựng đầy đủ tính năng với AI — 22,140 dòng code, 40+ files, 3 phases hoàn chỉnh trong một ngày. GEM&CLAUDE PM Pro — Nàng GEM Siêu Việt luôn đồng hành cùng anh Tuấn.