GEM&CLAUDE PM Pro

AI-Powered Construction ERP

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

Tách bạch tài khoản Dev → Production

📋 Mục đích tài liệu Hướng dẫn từng bước tạo các tài khoản hạ tầng riêng biệt cho sản phẩm GEM&CLAUDE PM Pro, tách hoàn toàn khỏi tài khoản cá nhân của chủ dự án — chuẩn bị cho giai đoạn thương mại hóa. Thực hiện: Chủ dự án / Admin hệ thống Phiên bản: 1.0 — Tháng 3/2026

# I. TỔNG QUAN — CÁC TÀI KHOẢN CẦN TẠO

Hiện tại tất cả API key và dịch vụ đang gắn với tài khoản cá nhân. Khi thương mại hóa, cần tạo các tài khoản riêng để:

- Tách bạch chi phí vận hành khỏi chi phí cá nhân

- Dễ chuyển giao cho đội ngũ quản lý sau này

- Đảm bảo data khách hàng không lẫn với data cá nhân

- Kiểm soát bảo mật theo từng môi trường (dev / staging / production)

| TÀI KHOẢN | ƯU TIÊN | CHI PHÍ | THỜI GIAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Google Account (Gemini AI) | 🔴 Cao — làm ngay | Miễn phí | 15 phút |
| 2. Supabase Organization | 🔴 Cao — làm ngay | Free/$25/tháng | 30 phút |
| 3. GitHub Organization | 🟠 Trung bình | Miễn phí | 15 phút |
| 4. Vercel Account | 🟠 Trung bình | Free/$20/tháng | 20 phút |
| 5. Zalo OA Business | 🟡 Thấp — khi ra mắt | 99.000đ/tháng | 1-3 ngày duyệt |
| 6. Domain riêng | 🟡 Thấp — khi ra mắt | 300-500k/năm | 1 ngày |

# II. GOOGLE ACCOUNT — GEMINI AI KEY

Gemini AI là engine chính của toàn bộ tính năng AI trong app. API key hiện tại gắn với Gmail cá nhân — cần tạo account riêng cho dự án.

### Bước thực hiện

| 1 | Tạo Gmail mới cho dự án Ví dụ: gemclaudepm.vn@gmail.com hoặc admin@gemclaudepm.vn (nếu có domain) 🔗 https://accounts.google.com/signup |
| --- | --- |
| 2 | Vào Google AI Studio, đăng nhập bằng Gmail mới Chọn "Get API key" → "Create API key in new project" 🔗 https://aistudio.google.com |
| 3 | Đặt tên project: GemClaude-PM-Production Lưu API key vào nơi an toàn (password manager). Key có dạng: AIzaSy... |
| 4 | Vào Google Cloud Console, bật billing Gemini free tier: 1.500 request/ngày. Khi vượt cần billing để không bị chặn. 🔗 https://console.cloud.google.com/billing ⚠️ Nhớ đặt Budget Alert tại $10-20 để tránh chi phí bất ngờ |
| 5 | Cập nhật file .env trong dự án VITE_GEMINI_API_KEY=AIzaSy... (key mới). Không commit file .env lên GitHub. |

💡 Lưu ý quan trọng • Không chia sẻ API key cho bất kỳ ai — key bị lộ sẽ phát sinh chi phí không kiểm soát được. • Tạo nhiều key riêng cho từng môi trường: key-dev, key-staging, key-production. • Google cho phép xóa và tạo key mới bất kỳ lúc nào nếu nghi bị lộ.

# III. SUPABASE — DATABASE & AUTHENTICATION

Supabase lưu toàn bộ data người dùng, dự án, và lịch sử phê duyệt. Hiện đang dùng project cá nhân — cần migrate sang Organization riêng.

### Bước thực hiện

| 1 | Tạo tài khoản Supabase mới bằng Gmail dự án Dùng gmail gemclaudepm.vn@gmail.com vừa tạo ở bước trên 🔗 https://supabase.com/dashboard/sign-up |
| --- | --- |
| 2 | Tạo Organization mới: "GemClaude PM" Dashboard → New Organization → Đặt tên "GemClaude PM" → Plan: Free (có thể nâng sau) |
| 3 | Tạo 2 Project trong Organization gemclaude-production (Singapore region) và gemclaude-staging (để test trước khi deploy thật) |
| 4 | Copy schema từ project hiện tại sang project mới Vào project cũ → Settings → Database → "Database Backups" → Export SQL schema. Sau đó import vào project mới. ⚠️ Schema bao gồm: profiles, projects, approvals, approval_actions, app_data, audit_log, project_members, delegations |
| 5 | Cập nhật .env với URL và key mới VITE_SUPABASE_URL=https://[new-project].supabase.co VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[new-anon-key] |
| 6 | Re-tạo Row Level Security (RLS) policies Chạy lại script SQL tạo RLS đã dùng ở project cũ. Em sẽ cung cấp script đầy đủ khi anh sẵn sàng. |

| GÓI | DATABASE | USERS | CHI PHÍ | PHÙ HỢP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Free | 500MB | 50.000 MAU | Miễn phí | Dev & pilot |
| Pro | 8GB | Không giới hạn | $25/tháng | Production |
| Team | 100GB | Không giới hạn | $599/tháng | Doanh nghiệp lớn |

# IV. GITHUB ORGANIZATION — QUẢN LÝ CODE

GitHub Organization cho phép quản lý code tập trung, phân quyền contributor, và tự động deploy khi push code mới.

### Bước thực hiện

| 1 | Tạo GitHub Organization mới Đặt tên: gemclaude-pm. Plan: Free (đủ dùng cho private repos với team nhỏ dưới 3 người) 🔗 https://github.com/organizations/plan |
| --- | --- |
| 2 | Tạo repository chính: gemclaude-pm-pro Visibility: Private. Init với README.md. Branch mặc định: main. |
| 3 | Tạo thêm 2 branch develop (branch làm việc hàng ngày) và staging (test trước khi lên production) |
| 4 | Push code hiện tại lên repo git remote add origin https://github.com/gemclaude-pm/gemclaude-pm-pro.git git push -u origin main |
| 5 | Tạo file .gitignore để không commit key Thêm: .env, .env.local, node_modules/, dist/, *.key vào .gitignore ⚠️ Tuyệt đối không commit file .env có chứa API key lên GitHub |

# V. VERCEL — DEPLOY & HOSTING

Vercel tự động deploy app mỗi khi push code mới lên GitHub. Hỗ trợ HTTPS, CDN toàn cầu, và preview URL cho từng branch.

### Bước thực hiện

| 1 | Tạo tài khoản Vercel bằng GitHub Organization Chọn "Continue with GitHub" → Authorize Vercel truy cập GitHub Organization 🔗 https://vercel.com/signup |
| --- | --- |
| 2 | Import project từ GitHub New Project → Import Git Repository → Chọn gemclaude-pm-pro |
| 3 | Cấu hình build settings Framework: Vite. Build Command: npm run build. Output Directory: dist. |
| 4 | Thêm Environment Variables trên Vercel Settings → Environment Variables → Thêm tất cả key trong file .env (VITE_GEMINI_API_KEY, VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY) ⚠️ Vercel encrypt và bảo vệ các key này — không ai xem được sau khi lưu |
| 5 | Gắn domain riêng (khi có) Settings → Domains → Add Domain → gemclaudepm.vn Vercel tự cấp SSL certificate miễn phí |

🚀 Quy trình deploy tự động sau khi setup 1. Anh push code lên branch develop → Vercel tạo preview URL để test 2. Merge develop → main → Vercel tự động deploy lên production 3. Mỗi pull request có URL riêng để review trước khi merge Toàn bộ quy trình mất < 2 phút từ lúc push code đến lúc live.

# VI. ZALO OA BUSINESS — THÔNG BÁO

Zalo OA dùng để gửi thông báo tự động khi có phiếu cần duyệt. Chỉ cần 1 OA duy nhất — tất cả khách hàng nhận thông báo từ OA này.

### Điều kiện bắt buộc

- Giấy đăng ký kinh doanh (bản scan rõ nét)

- Tài khoản Zalo cá nhân đã xác thực bằng CCCD

- Logo công ty (150×150px) và ảnh bìa (320×180px)

### Bước thực hiện

| 1 | Truy cập trang đăng ký Zalo OA Đăng nhập bằng tài khoản Zalo cá nhân đã xác thực CCCD 🔗 https://oa.zalo.me/home |
| --- | --- |
| 2 | Tạo Official Account mới Chọn "Tạo Official Account mới" → Loại: Doanh nghiệp → Điền thông tin công ty |
| 3 | Nộp hồ sơ xác thực Upload Giấy ĐKKD → Điền tên OA khớp với tên trên ĐKKD → Submit ⚠️ Thời gian xét duyệt: 1-3 ngày làm việc. Zalo sẽ gửi kết quả qua Zalo cá nhân. |
| 4 | Đăng ký gói Nâng cao 99.000đ/tháng. Cung cấp đủ 2.000 tin nhắn/tháng cho thông báo nội bộ. 🔗 https://zalo.solutions/oa/pricing |
| 5 | Lấy Access Token và cấu hình app OA Manager → Cài đặt → API Key → Copy Access Token → Gửi cho em để gắn vào app ⚠️ Token có thời hạn, cần refresh định kỳ. Em sẽ cấu hình auto-refresh. |

# VII. DOMAIN — TÊN MIỀN RIÊNG

Domain giúp khách hàng truy cập qua địa chỉ chuyên nghiệp thay vì URL mặc định của Vercel.

### Gợi ý tên domain

- gemclaudepm.vn (~400.000đ/năm) — nhấn mạnh thương hiệu sản phẩm

- gemclaude.app (~$14/năm) — phù hợp nếu target thị trường quốc tế

- gempm.vn (~300.000đ/năm) — ngắn gọn, dễ nhớ

### Đăng ký tên .vn

| 1 | Chọn nhà đăng ký domain uy tín Gợi ý: PA.vn, Inet.vn, hoặc Mắt Bão. So sánh giá và dịch vụ trước khi đăng ký. 🔗 https://www.pa.vn |
| --- | --- |
| 2 | Kiểm tra tên miền còn trống không Tra cứu trước khi đăng ký. Domain .vn yêu cầu CMND/CCCD hoặc ĐKKD. |
| 3 | Trỏ DNS về Vercel Vào DNS Management → Thêm CNAME record: @ → cname.vercel-dns.com Vercel tự cấp SSL trong vòng 24h. |

# VIII. CHECKLIST HOÀN THÀNH

| HẠNG MỤC | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| Gmail dự án tạo xong | ☐ Chưa |  |
| Gemini API key mới lấy được | ☐ Chưa |  |
| Supabase Organization tạo xong | ☐ Chưa |  |
| Supabase project Production tạo xong | ☐ Chưa |  |
| Schema migrate sang project mới | ☐ Chưa |  |
| GitHub Organization tạo xong | ☐ Chưa |  |
| Code push lên GitHub | ☐ Chưa |  |
| Vercel deploy thành công | ☐ Chưa |  |
| Zalo OA đăng ký + được duyệt | ☐ Chưa | Chờ ĐKKD |
| Domain đăng ký + DNS trỏ về Vercel | ☐ Chưa | Làm khi ra mắt |
| File .env cập nhật key mới toàn bộ | ☐ Chưa |  |

# IX. DỰ TRÌNH CHI PHÍ HÀNG THÁNG

| DỊCH VỤ | GÓI | CHI PHÍ/THÁNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini AI (Google) | Pay-as-you-go | ~200.000–500.000đ | Tuỳ số lượt AI request |
| Supabase | Pro | ~625.000đ ($25) | Khi vượt 50.000 users |
| Vercel | Pro | ~500.000đ ($20) | Khi cần custom domain + analytics |
| Zalo OA | Nâng cao | 99.000đ | Cố định hàng tháng |
| Domain .vn | Năm | ~33.000đ | Trả năm (~400k/năm) |
| TỔNG (ước tính) |  | ~1.450.000đ/tháng | Giai đoạn đầu ~700.000đ |

💰 Ngưỡng hoà vốn • Chi phí vận hành: ~700.000đ – 1.500.000đ/tháng (tùy số khách hàng) • Nếu tính phí khách hàng: 500.000đ/tháng/công ty → chỉ cần 2-3 công ty là hoà vốn • Từ công ty thứ 4 trở đi: toàn bộ là lợi nhuận → Mô hình SaaS ngành xây dựng: target 10-20 công ty trong năm đầu

Mọi thắc mắc — liên hệ team phát triển để được hỗ trợ từng bước.

GEM&CLAUDE PM Pro  —  Build with ❤️  by GEM & CLAUDE