GEM&CLAUDE PM Pro

Master Plan & Roadmap v5.0

Tổng hợp toàn hệ thống · Workflow Design · Chiến lược triển khai tiếp theo

11/3/2026  ·  Dựa trên 25+ sessions phát triển

# I. Tổng kết — Đã xây dựng được gì

25+ sessions phát triển từ 06/03 đến nay. Hệ thống đã có nền tảng vững, nhưng cần chuẩn hóa workflow engine trước khi tiếp tục.

| Module / Component | Trạng thái | Version | Nội dung chính |
| --- | --- | --- | --- |
| UI FOUNDATION |  |  |  |
| App.tsx + Routing | ✅ Done | v4 | Navigation, notifications, Action Center, Bell badge |
| Dashboard.tsx (Tổng quan) | ✅ Done | v3 | 5-zone command center, GEM AI briefing, KPI tổng hợp |
| ProjectDashboard.tsx | ✅ Done | v5 | Progressive disclosure sidebar, 8-role switcher, 14 tabs |
| CalendarSchedule.tsx | ✅ Done | v2 | CRUD, week/month view, localStorage |
| Taskbar.tsx | ✅ Done | v2 | Dock-style nav, 7 quick-action groups |
| PortfolioAnalytics.tsx | ✅ Done | v1 | Multi-project KPI, SPI/CPI charts, onNavigate prop |
| SplashScreen / PWA | ✅ Done | v1 | Brand assets, icon, offline banner |
| DOMAIN MODULES |  |  |  |
| MaterialsDashboard.tsx | ✅ Done | v2 | 3 tabs: Kho/Chứng từ/Kiểm soát, TT133, approval wiring |
| AccountingDashboard.tsx | ✅ Done | v2 | 3 tabs: Công nợ/Thuế/Cashflow, sync với Materials |
| QSDashboard.tsx | 🔧 Partial | v6 | BOQ/VO/BBNT/YCTT — approval wired, luồng còn bugs |
| EquipmentDashboard.tsx | ✅ Done | v2 | 5 sub-tabs, readOnly prop fixed |
| ContractDashboard.tsx | ✅ Done | v1 | Contract registry, PIN gate, GEM risk analysis |
| GiamSatDashboard.tsx | ✅ Done | v2 | RFI, supervision logs, drawing revisions |
| QaQcDashboard.tsx | 🔧 Partial | v2 | Template system, ITP — approval chưa wire |
| HSEWorkspace.tsx | 🔧 Partial | v1 | 6 sub-tabs — approval chưa wire |
| HRWorkspace.tsx | 🔧 Partial | v1 | 5 sub-tabs — approval chưa wire |
| ManpowerDashboard.tsx | ⏳ Pending | v0 | Chờ thiết kế lại theo ERP chuẩn |
| ProgressDashboard.tsx | ✅ Done | v1 | S-curve, milestone tracking |
| ReportsDashboard.tsx | ✅ Done | v1 | Report generator, GEM AI |
| OfficeDashboard.tsx | ✅ Done | v1 | Văn phòng công trường |
| RecordsDashboard.tsx | ✅ Done | v1 | Document registry, revision history |
| GemAIDashboard.tsx | ✅ Done | v2 | Multi-document analysis, 4 modes |
| ENGINE & CORE |  |  |  |
| permissions.ts | 🔧 Partial | v2 | RBAC, 18 roles, 5 levels, workflow definitions — cần refactor actionType |
| approvalEngine.ts | 🔧 Partial | v2 | Engine duyệt, PIN, seed — cần tách REVIEW vs APPROVE |
| ApprovalQueue.tsx | 🔧 Partial | v1 | UI hàng chờ duyệt — hiện tại chỉ show APPROVE, thiếu REVIEW |
| db.ts / StorageService.ts | ✅ Done | v1 | localStorage abstraction, cross-module sync |
| ChatAssistant.tsx | ✅ Done | v3 | Gemini API, 3 modes, file upload, voice STT/TTS |
| ZaloService.ts | ✅ Done | v1 | Zalo OA integration, webhook routing |
| NotificationEngine.tsx | ✅ Done | v1 | Push notifications, Bell badge |
| AuthProvider.tsx | ⏳ Pending | mock | Supabase Auth — hiện dùng mock, chưa live |

# II. Vấn đề hiện tại cần giải quyết trước

3 vấn đề kiến trúc phát sinh từ session hôm nay — phải xử lý trước khi tiếp tục build tính năng mới:

| # | Vấn đề | Biểu hiện | Giải pháp đã chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workflow engine thiếu actionType | REVIEW bắt buộc đang bị skip theo hạn mức. BBNT kẹt L2. VO nhỏ không duyệt được. | Thêm actionType: create/review/approve/r_a/sign/upload vào ApprovalStep. Engine tách riêng xử lý 2 loại. |
| 2 | 1 người = 1 role cứng | Dự án nhỏ BCH không đầy đủ → luồng tắc vì thiếu đúng chức danh. | ProjectMember model: 1 người nhiều role, union domain/level. Engine dùng ProjectMember thay role trực tiếp. |
| 3 | Thiếu Đề xuất cấp vật tư | Thủ kho không có căn cứ xuất kho nếu không có phiếu đề xuất. Luồng Vật tư bị thiếu bước đầu. | Thêm MATERIAL_REQUEST workflow. Phiếu xuất kho chỉ được tạo sau khi MATERIAL_REQUEST approved. |

# III. Thiết kế Workflow toàn hệ thống

Nguyên tắc bắt buộc với mọi workflow:

• REVIEW = xác nhận chuyên môn — LUÔN thực hiện, KHÔNG phụ thuộc hạn mức, không cần PIN

• APPROVE = ký duyệt tài chính — PHỤ THUỘC hạn mức, cần PIN

• R+A = vừa review vừa approve (khi giá trị ≤ hạn mức của cấp đó)

## A. Nhóm Vật tư (4 workflow)

A1. MATERIAL_REQUEST — Đề xuất cấp vật tư  🆕

Bước bắt buộc trước khi xuất kho. Căn cứ để thủ kho lập phiếu xuất.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS/KT thi công lập đề xuất | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_ch | CH Phó xem xét nhu cầu | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_ch | CH Phó duyệt cấp VT | L3 | R + A | Có—PIN | ≤ L3_max → done. > L3_max → bước 4 |
| 4 | approve_l4 | PM duyệt (lô lớn) | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |

A2. WAREHOUSE_EXIT — Phiếu xuất kho  (cập nhật)

Phải có MATERIAL_REQUEST approved mới được tạo. PM không ký từng phiếu lẻ — chỉ xem báo cáo tổng hợp.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Thủ kho lập phiếu (từ MR approved) | L1 | CREATE | Không | Bắt buộc có MR approved |
| 2 | approve_ch | CH Phó xem xét & duyệt | L3 | R + A | Có—PIN | ≤ L3_max → kết thúc. > L3_max: bước 3 |
| 3 | approve_l4 | PM duyệt (lô lớn bất thường) | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 4 | ledger | KT ghi sổ xuất kho | L2 | REVIEW | Không | Bắt buộc |

A3. WAREHOUSE_ENTRY — Phiếu nhập kho

Từ đơn mua sắm (PROCUREMENT) hoặc nhập trả lại. Ngưỡng cao hơn xuất vì giá trị lô hàng nhập thường lớn.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Thủ kho lập phiếu nhập | L1 | CREATE | Không | — |
| 2 | approve_ch | CH Phó xem xét & duyệt | L3 | R + A | Có—PIN | ≤ L3_max → kết thúc |
| 3 | approve_l4 | PM duyệt | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 4 | ledger | KT ghi sổ nhập kho | L2 | REVIEW | Không | Bắt buộc |

A4. STOCK_TAKE — Kiểm kê kho định kỳ

Hàng tháng/quý. CH Phó xác nhận, kết quả tự động cập nhật tồn kho hệ thống.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Thủ kho lập phiếu kiểm kê | L1 | CREATE | Không | — |
| 2 | verify | KT xác nhận số liệu | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve | CH Phó duyệt & ký | L3 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | post | Hệ thống cập nhật tồn kho | — | CREATE | Không | Auto |

## B. Nhóm QS / Hợp đồng (5 workflow)

B1. VARIATION_ORDER — Biến động khối lượng (đã cập nhật)

CH Phó LUÔN review chuyên môn. ≤ L3_max: CH Phó vừa review vừa approve, không cần CĐT. > L3_max: leo thang + CĐT ký.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS lập VO | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_ch | CH Phó xem xét chuyên môn | L3 | R + A | Có—PIN | ≤ L3_max → APPROVED nội bộ, skip 3–6 |
| 3 | approve_l4 | PM ký nội bộ | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 4 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |
| 5 | ext_sign | CĐT ký xác nhận | — | SIGN | N/A | Chỉ khi > L3_max |
| 6 | upload | Upload bản đã ký 2 bên | L2 | UPLOAD | Không | Chỉ khi > L3_max |

B2. ACCEPTANCE_INTERNAL — BBNT Nội bộ (đã cập nhật)

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS Giám sát lập BBNT | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_qs | QS xem xét & xác nhận KL | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | sign_ch | CH Trưởng ký duyệt | L3 | APPROVE | Có—PIN | — |

B3. ACCEPTANCE_OWNER — BBNT với Chủ đầu tư (đã cập nhật)

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS Giám sát lập BBNT | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_qs | QS xem xét & xác nhận KL | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | sign_ch | CH Trưởng ký (phía NT) | L3 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 4 | ext_sign | CĐT / TVGS ký | — | SIGN | N/A | Bắt buộc |
| 5 | upload | Upload bản đã ký 2 bên | L2 | UPLOAD | Không | — |

B4. PAYMENT_REQUEST — Yêu cầu Thanh toán (đã cập nhật)

CH Phó LUÔN review xác nhận KL/kỹ thuật dù giá trị bao nhiêu. Sau đó leo thang theo hạn mức.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS lập yêu cầu | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét chuyên môn | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l3 | CH Phó ký duyệt | L3 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi ≤ L3_max → kết thúc |
| 4 | approve_l4 | PM ký duyệt | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 5 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |

B5. CONTRACT_AMENDMENT — Phụ lục Hợp đồng

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS/PM soạn phụ lục | L3 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l4 | PM xem xét nội dung | L4 | REVIEW | Không | — |
| 3 | approve_l4 | PM ký nội bộ | L4 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 4 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 5 | ext_sign | Đối tác ký | — | SIGN | N/A | — |
| 6 | upload | Upload bản ký 2 bên | L2 | UPLOAD | Không | — |

## C. Nhóm Tài chính (3 workflow)

C1. PROCUREMENT — Đề xuất Mua sắm

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Nhân viên lập đề xuất | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét kỹ thuật | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l3 | CH Phó duyệt | L3 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi ≤ L3_max |
| 4 | approve_l4 | PM ký ngân sách | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 5 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |

C2. FINANCIAL_VOUCHER — Chứng từ Kế toán

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KT Site lập chứng từ | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l4 | KT Trưởng xem xét | L4 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l4 | KT Trưởng ký | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi ≤ L4_max |
| 4 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |

C3. TIMESHEET — Bảng công

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Site Admin / KS lập bảng công | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l3 | CH Phó ký duyệt | L3 | R + A | Có—PIN | — |

## D. Nhóm Chất lượng — QA/QC (3 workflow)

D1. NCR — Non-Conformance Report

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QA/QC phát hành NCR | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | issue | Gửi nhà thầu phụ | — | SIGN | N/A | — |
| 3 | respond | NTP phản hồi xử lý | — | SIGN | N/A | — |
| 4 | verify | QA/QC xác nhận đã xử lý | L2 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 5 | close | Trưởng QA/QC đóng NCR | L3 | R + A | Có—PIN | — |

D2. RFI — Request for Information  🆕

KS Giám sát hỏi CĐT/TVGS về bản vẽ, thiết kế. Có thời hạn phản hồi.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS Giám sát lập RFI | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_ch | CH Phó xem xét trước khi gửi | L3 | REVIEW | Không | — |
| 3 | send | Gửi CĐT/TVGS (kèm deadline) | — | SIGN | N/A | — |
| 4 | respond | CĐT/TVGS phản hồi | — | SIGN | N/A | — |
| 5 | close | KS Giám sát đóng RFI | L2 | R + A | Không | — |

D3. INSPECTION_REQUEST — Yêu cầu nghiệm thu công đoạn  🆕

ITP-based. QS/KS yêu cầu kiểm tra trước khi che khuất (cover-up). Bắt buộc có QA/QC xác nhận.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS/QS lập yêu cầu kiểm tra | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | inspect | QA/QC kiểm tra thực tế | L2 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | approve | Trưởng QA/QC xác nhận pass | L3 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | ext_sign | TVGS xác nhận (nếu có yêu cầu) | — | SIGN | N/A | Tùy CĐT yêu cầu |

## E. Nhóm An toàn — HSE (3 workflow)

E1. HSE_INCIDENT — Báo cáo Sự cố

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Lập báo cáo sự cố | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l3 | Trưởng HSE xem xét & xác nhận | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | record_l4 | PM ghi nhận | L4 | REVIEW | Không | — |

E2. PERMIT_TO_WORK — Giấy phép làm việc nguy hiểm  🆕

Hot work, confined space, working at height, electrical... Phải có trước khi bắt đầu công việc.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS/Đốc công lập PTW | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_hse | Trưởng HSE xem xét ATLD | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve | CH Phó/Trưởng cấp phép | L3 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | close | Trưởng HSE đóng PTW (sau xong) | L3 | R + A | Có—PIN | — |

E3. TOOLBOX_MEETING — Họp an toàn đầu ca  🆕

Ghi nhận nhanh, không cần ký duyệt phức tạp. CH Phó ký xác nhận đã tổ chức.

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Trưởng HSE/KS lập biên bản | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | sign_ch | CH Phó ký xác nhận | L3 | R + A | Có—PIN | — |

## F. Nhóm Nhân sự (2 workflow)

F1. OVERTIME_REQUEST — Đề xuất tăng ca  🆕

| # | Step ID | Tên bước | Level | Action | PIN | Skip logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Đội trưởng/KS lập đề xuất | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét kế hoạch | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | approve_l3 | CH Phó/Trưởng duyệt | L3 | R + A | Có—PIN | — |

F2. TIMESHEET — Bảng công (xem nhóm C3)

Đã mô tả ở nhóm Tài chính C3 — bảng công là đầu vào cho tính lương và quyết toán.

# IV. Roadmap tổng hợp — Cũ + Mới

## 4.1 Những gì đã hoàn thành (v1.0 → v4.0)

| Phase | Tên | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| P1 | Foundation + 8 dashboards | Dashboard, Calendar, Equipment, GiamSat, HSE, HR, QaQc, Records, Reports, Office — đầy đủ UI mock |
| P2 | QS + Materials + Accounting | QSDashboard (VO/BBNT/YCTT), MaterialsDashboard (kho/chứng từ), AccountingDashboard — cross-module data |
| P3 | PWA + Auth + Zalo | Supabase Auth (mock), Supabase Storage, Offline Queue, PWA banner, Zalo OA webhook |
| P4 | RBAC + Approval Engine v1 | permissions.ts (18 roles/5 levels), approvalEngine.ts, ApprovalQueue UI, seed data, PIN system |
| P4 | Branding + AI | GEM&CLAUDE PM Pro brand, logo/icon, ChatAssistant v3, GemAI multi-doc, Portfolio Analytics |

## 4.2 Roadmap tiếp theo — Chiến lược nhanh, đúng, đủ

Nguyên tắc: THIẾT KẾ trước, CODE sau. Mỗi sprint có deliverable rõ ràng, test pass mới chuyển sprint tiếp.

| Sprint | Tuần | Tên | Nội dung | Done khi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 | 1–2 | Engine Refactor | 1. Thêm actionType (create/review/approve/r_a/sign/upload) vào ApprovalStep 2. Engine tách REVIEW (luôn chạy) vs APPROVE (theo hạn mức) 3. Thêm MATERIAL_REQUEST workflow 4. Fix ACCEPTANCE_INTERNAL + ACCEPTANCE_OWNER 5. Fix VARIATION_ORDER skip + PAYMENT_REQUEST review bắt buộc | Tất cả 13 test cases nhóm 1–3 pass Review không bị skip dù vượt hạn mức |
| S5 | 2–3 | ProjectMember Model | 1. Interface ProjectMember (userId, primaryRole, actingRoles, approvalLevel, approvalLimit) 2. Engine dùng ProjectMember thay role trực tiếp 3. Fallback chain: thiếu L3 → tự dùng L4 4. UI gán nhân sự trong Project Settings (PM Admin) | 1 người nhiều vai hoạt động Dự án 2 người BCH vẫn chạy đủ luồng |
| S6 | 3–4 | Delegation + Template | 1. Model Delegation (ủy quyền tạm) 2. UI tạo delegation, engine check trước role 3. Màn hình chọn template khi tạo dự án (5 preset) 4. PM tự chỉnh ngưỡng L3/L4 per dự án 5. Audit log ghi 'duyệt theo ủy quyền' | PM tạo delegation trong app Chọn template = hết setup workflow |
| S7 | 4–5 | Wire QA/QC + HSE vào Engine | 1. QaQcDashboard: NCR + RFI + INSPECTION_REQUEST wire vào approvalEngine 2. HSEWorkspace: INCIDENT + PTW + TOOLBOX wire vào approvalEngine 3. Seed data đầy đủ cho demo 4. Notification khi có hồ sơ chờ review/approve | QA/QC và HSE có approval flow hoạt động Test cases nhóm D+E pass |
| S8 | 5–6 | Supabase Auth thật | 1. Thay AuthProvider mock bằng Supabase Auth thật 2. ProjectMember sync với Supabase DB 3. Real-time notification qua Supabase Realtime 4. Row Level Security per dự án 5. Audit log ghi vào DB (không dùng localStorage) | Login thật, quyền theo DB Dữ liệu persist sau reload |
| S9 | 6–7 | ManpowerDashboard + HR Wire | 1. Thiết kế lại ManpowerDashboard theo ERP chuẩn 2. OVERTIME_REQUEST + TIMESHEET wire vào engine 3. Kết nối với AccountingDashboard (lương, OT) 4. Báo cáo nhân công tự động | Nhân công ERP hoàn chỉnh Kết nối với Kế toán |
| S10 | 7–8 | Demo Mode + Polish | 1. Demo mode với seed data hoàn chỉnh cho 3 loại dự án 2. Performance audit (lazy load, code split) 3. Mobile UX polish 4. Export PDF cho tất cả hồ sơ đã approved 5. User guide / onboarding cập nhật | Demo được cho khách hàng Load time < 3s |

## 4.3 Chiến lược để nhanh, đúng, đủ từ đầu

| Nguyên tắc | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| 🎯 Design-first, code-second | Mỗi workflow/module phải có bản thiết kế anh duyệt TRƯỚC khi code. Tránh vá đi vá lại như BBNT và VO. |
| 🧪 Test cases trước khi chuyển sprint | Mỗi sprint kết thúc bằng danh sách test cases cụ thể. Chưa pass hết không chuyển sprint mới. |
| 🔌 Engine-first, UI-second | Khi wire module mới vào engine: viết logic + test trước, sau đó mới làm UI. Tránh UI đẹp nhưng engine sai. |
| 📦 Một workflow = một file test | Mỗi workflow có file TEST_{TYPE}.md riêng với happy path + edge cases + error cases. |
| 🚫 Không code QA/QC hay HSE khi engine chưa chuẩn | S7 chỉ bắt đầu sau khi S5 (Engine Refactor) pass 100%. Tránh lặp lại bug BBNT trên 5 module mới. |
| ♻️ Reuse engine, không duplicate logic | approvalEngine.ts là single source of truth. Không copy logic vào từng dashboard. |

GEM&CLAUDE PM Pro  ·  Master Plan v5.0  ·  Workflow Engine Design + Roadmap