🏗 VILLA PAT CONSTRUCTION ERP Nàng GEM Siêu Việt — Hệ thống quản lý xây dựng thông minh CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Multi-Role Workspace Architecture · v3.0 Roadmap · 2026–2027

| Phiên bản v3.0 Draft | Ngày soạn 07/03/2026 | Trạng thái Nội bộ — Bảo mật | Phụ trách Ban Giám đốc DA |
| --- | --- | --- | --- |

# I. BỨC TRANH TOÀN CẢNH — HIỆN TRẠNG VÀ KHOẢNG TRỐNG

Hệ thống hiện tại (SI V2.0) đã xây dựng nền tảng vững chắc cho 4 vai trò chính: Giám đốc DA, Kế toán, Chỉ huy trưởng và QA/QC. Tuy nhiên phân tích workspace chi tiết cho thấy 6 vai trò còn lại — HSE, QS, Kỹ sư Giám sát, HR, Thư ký và vận hành Thiết bị — chưa có không gian làm việc phù hợp.

## 1.1  Ma trận Coverage theo vai trò

| Vai trò | Coverage hiện tại | Thiếu quan trọng nhất | Target v3.0 | Ưu tiên build |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giám đốc DA | 90% | Báo cáo hợp nhất portfolio, so sánh dự án | 95% | P3 |
| Kế toán / KTT | 80% | Báo cáo thuế, công nợ phải thu/trả chi tiết, sổ cái | 92% | P2 |
| Chỉ huy trưởng | 85% | Daily report chuẩn format A3, S-curve EVM | 95% | P2 |
| QA/QC | 80% | RFI workflow, revision bản vẽ, checklist chuẩn ISO | 95% | P2 |
| HSE | 65% | Báo cáo định kỳ Sở LĐTBXH, thống kê TNLĐ, huấn luyện AT | 90% | P1 |
| QS (Quantity Surv.) | 75% | Variation orders, bóc tách KL hoàn công, so sánh HĐ vs thực tế | 92% | P1 |
| Kỹ sư Giám sát | 60% | Nhật ký giám sát riêng, RFI tracker, bản vẽ revision | 90% | P1 |
| HR / Nhân sự | 20% | HĐ lao động, BHXH/BHYT, phép năm, đánh giá KPI nhân viên | 85% | P1 |
| Thư ký / Hành chính | 15% | Công văn đi/đến, lịch họp, ký duyệt, biên bản họp | 85% | P2 |
| Vận hành Thiết bị | 10% | Nhật ký ca máy, báo cáo sự cố, phiếu nhiên liệu, bảo dưỡng | 80% | P2 |

# II. DANH MỤC MODULE — PHÂN LOẠI VÀ ƯU TIÊN

## 2.1  Nâng cấp module hiện có

Các module này đã có nền tảng — cần bổ sung tính năng để đạt coverage mục tiêu.

| Module / Tính năng | Phục vụ vai trò | Nỗ lực | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab Tiến độ — S-curve & EVM | Chỉ huy trưởng, GĐ DA | L | P1 | ⚠️ Một phần | Thêm PV/EV/AC, Critical Path filter |
| Tab Thiết bị — sub-tabs đầy đủ | Chỉ huy trưởng, Operator | L | P1 | ⚠️ Một phần | Nhật ký ca / Bảo dưỡng / Nhiên liệu / OEE |
| Tab Hồ sơ — versioning & RFI | KS Giám sát, QS, QA/QC | M | P1 | ⚠️ Một phần | Thêm RFI tracker, bản vẽ revision history |
| Tab Báo cáo — templates chuẩn | Chỉ huy trưởng, GĐ DA | M | P2 | ⚠️ Một phần | Báo cáo tuần/tháng, xuất PDF A3 |
| QS — Variation Orders | QS, Kế toán | M | P1 | ❌ Chưa có | Theo dõi KL phát sinh, đơn giá bổ sung |
| QA/QC — ISO Checklist & RFI flow | QA/QC, KS Giám sát | M | P2 | ⚠️ Một phần | Template checklist chuẩn TCVN 9045 |
| Tab Nhân lực — HR sub-workspace | HR, Chỉ huy trưởng | XL | P1 | ❌ Chưa có | HĐ LĐ, BHXH, phép năm, đánh giá KPI |
| Dashboard — Portfolio multi-project | GĐ DA | S | P3 | ✅ Xong | Đã có, cần thêm so sánh benchmark |
| Hợp đồng — PIN guard & masking | GĐ DA, Kế toán | M | P1 | ✅ Xong | Hoàn thành session này |

## 2.2  Module mới hoàn toàn

Các module này cần xây dựng từ đầu — phục vụ các vai trò chưa có workspace.

| Module / Tính năng | Phục vụ vai trò | Nỗ lực | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSE Workspace đầy đủ | HSE Officer | L | P1 | ❌ Chưa có | Huấn luyện AT, thống kê TNLĐ, báo cáo Sở |
| Văn phòng / Thư ký | Thư ký, Hành chính | L | P2 | ❌ Chưa có | Công văn đi/đến, lịch họp, ký duyệt |
| KS Giám sát — nhật ký & RFI | Kỹ sư Giám sát | M | P1 | ❌ Chưa có | Nhật ký giám sát, yêu cầu làm rõ kỹ thuật |
| Thiết bị — Nhật ký vận hành | Operator, Chỉ huy trưởng | M | P2 | ❌ Chưa có | Nhật ký ca máy, nhiên liệu, sự cố |
| Supabase Auth — 3 cấp role | Tất cả | XL | P1 | ❌ Chưa có | Thay thế role switcher tạm thời |
| Mobile-first PWA | Operator, HSE, CHT | XL | P2 | ❌ Chưa có | Trên công trường không dùng desktop |
| Offline mode & sync | Operator, HSE, CHT | XL | P3 | ❌ Chưa có | Khu vực sóng yếu |
| Notification & alert engine | Tất cả | M | P2 | ❌ Chưa có | Push notification qua Zalo/Email |
| Cloud Storage — Supabase Storage | Tất cả | L | P2 | ❌ Chưa có | Thay thế OneDrive/GDrive giả |
| GEM AI nâng cao — multi-document | QS, QA/QC, Kế toán | L | P3 | ❌ Chưa có | Đọc nhiều file, so sánh HĐ với thực tế |

# III. ROADMAP THỰC HIỆN — 4 PHASE

Chiến lược chia 4 phase theo nguyên tắc: (1) Hoàn thiện workspace cho các vai trò đang thiếu trước khi mở rộng, (2) Infrastructure Auth trước khi deploy production, (3) Mobile sau khi desktop ổn định.

| PHASE 1 Tháng 3–4/2026 | HOÀN THIỆN WORKSPACE — Các vai trò thiếu nhất |
| --- | --- |
|  | Mục tiêu: Đưa HR, HSE, KS Giám sát và QS lên mức coverage ≥ 80% để toàn bộ team dự án có thể sử dụng hệ thống |
|  | ▸ HR Sub-workspace trong tab Nhân lực: Hợp đồng LĐ, BHXH/BHYT, phép năm, đánh giá KPI nhân viên, onboarding/offboarding |
|  | ▸ HSE Workspace đầy đủ: Huấn luyện an toàn (lưu lại lịch sử), thống kê TNLĐ, báo cáo định kỳ, QR check-in vào công trường |
|  | ▸ KS Giám sát — Nhật ký & RFI: Nhật ký giám sát kỹ thuật hàng ngày, tracker yêu cầu làm rõ (RFI) với vòng đời đầy đủ |
|  | ▸ QS — Variation Orders & Hoàn công: Theo dõi khối lượng phát sinh, đơn giá bổ sung, liên kết hoàn công với hồ sơ |
|  | ▸ Tab Thiết bị — Sub-tabs: Nhật ký ca máy / Bảo dưỡng theo lịch / Nhật ký nhiên liệu / Báo cáo sự cố |
|  | ▸ Tab Hồ sơ — Revision history: Theo dõi phiên bản bản vẽ, cảnh báo bản vẽ lỗi thời, RFI tracker tích hợp |

| PHASE 2 Tháng 5–6/2026 | WORKSPACE VĂN PHÒNG & NÂNG CẤP TÍNH NĂNG |
| --- | --- |
|  | Mục tiêu: Hoàn thiện workspace Thư ký/Hành chính; nâng cấp S-curve, báo cáo chuẩn; tích hợp notification |
|  | ▸ Module Văn phòng / Thư ký: Sổ công văn đi/đến, lịch họp và phòng họp, ký duyệt văn bản theo luồng, biên bản họp tự động |
|  | ▸ Tab Tiến độ — S-curve & EVM: Đường cong S (PV/EV/AC), chỉ số SPI/CPI tự động, Critical Path, nhập % thực tế theo hạng mục |
|  | ▸ Tab Báo cáo — Templates chuẩn: Báo cáo tuần/tháng chuẩn format, xuất PDF A3, nhật ký công trường theo TCXDVN |
|  | ▸ QA/QC — Checklist ISO: Template chuẩn TCVN 9045, liên kết NCR với bản vẽ, thống kê tái phạm |
|  | ▸ Notification Engine: Cảnh báo bảo lãnh sắp hết, thanh toán đến hạn, checklist quá hạn — gửi qua Zalo/Email |
|  | ▸ Kế toán — Công nợ & Báo cáo thuế: Sổ theo dõi công nợ phải thu/trả, hỗ trợ lập bảng kê thuế GTGT |

| PHASE 3 Tháng 7–9/2026 | SUPABASE AUTH + CLOUD STORAGE + MOBILE |
| --- | --- |
|  | Mục tiêu: Chuyển từ localStorage sang database thật; triển khai xác thực đa cấp; Mobile PWA cho team công trường |
|  | ▸ Supabase Auth — Role-based: Thay thế role switcher tạm thời bằng JWT auth thật; 3 cấp quyền (admin / manager / worker) + row-level security |
|  | ▸ Supabase Storage: Upload/download tài liệu thật thay OneDrive/GDrive giả; versioning file, phân quyền theo folder |
|  | ▸ Supabase Database migration: Chuyển toàn bộ localStorage data sang Postgres; sync real-time giữa các thiết bị |
|  | ▸ Mobile PWA — Phase 1: App cài được trên điện thoại; các tính năng operator dùng nhiều nhất: nhật ký ca, nhiên liệu, HSE check-in |
|  | ▸ Offline mode cơ bản: Cache dữ liệu, sync khi có mạng; ưu tiên các form nhập liệu trên công trường |
|  | ▸ Zalo OA Integration: Gửi alert qua Zalo Official Account; NTP nhận thông báo thanh toán qua Zalo |

| PHASE 4 Tháng 10/2026–Q1/2027 | AI NÂNG CAO + ANALYTICS + MULTI-PROJECT |
| --- | --- |
|  | Mục tiêu: Nâng GEM lên tầm cố vấn chiến lược; dashboard portfolio; benchmark ngành; chuẩn bị scale multi-project |
|  | ▸ GEM AI nâng cao — Multi-document: Đọc và so sánh nhiều file HĐ, BOQ, bản vẽ cùng lúc; phát hiện variation chưa được approve |
|  | ▸ Portfolio Analytics: So sánh KPI giữa các dự án, benchmark với dữ liệu ngành; dự báo dòng tiền toàn portfolio |
|  | ▸ GEM Predictive: Dự báo trễ tiến độ dựa trên SPI lịch sử; cảnh báo thiếu vật tư trước 2 tuần; tối ưu phân bổ thiết bị |
|  | ▸ Multi-tenant — nhiều công ty: Cấu trúc database multi-tenant cho phép scale ra nhiều đơn vị thi công |
|  | ▸ Báo cáo quyết toán: Tự động tổng hợp quyết toán công trình từ dữ liệu QS + hồ sơ + hợp đồng |
|  | ▸ API mở — tích hợp bên ngoài: Kết nối với phần mềm kế toán (MISA, Fast), thuế điện tử, BHXH điện tử |

# IV. KIẾN TRÚC WORKSPACE THEO VAI TRÒ — TARGET STATE v3.0

## 4.1  Nguyên tắc thiết kế

- Role-based routing: Mỗi vai trò đăng nhập thấy layout và menu khác nhau — không phải ẩn tab, mà là render dashboard khác nhau hoàn toàn.

- Data isolation: Dữ liệu nhạy cảm (lương, giá trị hợp đồng, margin) chỉ truy vấn được qua RLS (Row Level Security) của Supabase.

- Mobile-first với vai trò công trường: HSE, Operator, CHT — màn hình chính là mobile; desktop là view mở rộng.

- GEM AI context-aware: Nàng GEM biết vai trò người dùng và chỉ tư vấn thông tin phù hợp với quyền hạn.

- Audit trail mặc định: Mọi thao tác tạo/sửa/xóa đều có log — không cần bật riêng.

## 4.2  Workspace layout theo vai trò

| Vai trò | Dashboard mặc định | Tabs / Sections có quyền truy cập | Thiết bị ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Giám đốc DA | Portfolio KPI | Dashboard · Tất cả tab dự án (Full) · Hợp đồng (Full) · QS · Báo cáo · Cloud · HR (read) · Văn phòng | Desktop |
| Kế toán / KTT | Dòng tiền | QS & Thanh toán (Full) · Hợp đồng (Full) · Tài nguyên · Công nợ · Báo cáo thuế · Sổ cái | Desktop |
| Chỉ huy trưởng | Tiến độ hôm nay | Tiến độ · Nhân lực · Thiết bị · Hồ sơ · QA/QC · Báo cáo · Hợp đồng (masked) · HSE (xem) | Desktop + Mobile |
| QA/QC | NCR & Checklist | QA/QC (Full) · Hồ sơ · Báo cáo chất lượng · RFI tracker | Desktop + Mobile |
| HSE Officer | Safety Dashboard | HSE Workspace (Full) · Nhân lực (xem quân số) · Thiết bị (xem tình trạng) · Báo cáo HSE | Mobile ưu tiên |
| QS | BOQ & Thanh toán | QS (Full) · Hợp đồng (masked giá CĐT) · Hồ sơ hoàn công · Variation Orders · Báo cáo QS | Desktop |
| KS Giám sát | Nhật ký giám sát | Nhật ký KS (Full) · RFI tracker · QA/QC (xem) · Hồ sơ (read + upload) · Bản vẽ revision | Desktop + Mobile |
| HR / Nhân sự | Quản lý nhân sự | HR Workspace (Full) · Nhân lực (xem quân số) · Hợp đồng LĐ · BHXH · Phép năm · Đánh giá KPI | Desktop |
| Thư ký / HĐ | Công văn hôm nay | Văn phòng (Full) · Lịch họp · Hồ sơ (upload/download) · Danh bạ · QS (xem, không sửa) | Desktop |
| Operator TB | Ca máy hôm nay | Nhật ký ca máy (Full) · Báo cáo sự cố · Phiếu nhiên liệu · Lịch bảo dưỡng | Mobile only |

# V. SPEC KỸ THUẬT NHANH — PHASE 1 (Tháng 3–4/2026)

Đây là spec đủ chi tiết để bắt tay build ngay. Các phase sau sẽ có spec riêng khi Phase 1 hoàn thành.

## 5.1  HR Sub-workspace (trong tab Nhân lực)

| localStorage key | "gem_hr_employees", "gem_hr_contracts", "gem_hr_attendance", "gem_hr_leaves", "gem_hr_evaluations" |
| --- | --- |
| Sub-tabs (4) | Nhân sự (danh sách + profile) · Hợp đồng LĐ · Chấm công & Phép năm · Đánh giá KPI |
| Employee card | Avatar · Họ tên · Vị trí · Số HĐ · Ngày vào · CCCD · BHXH · Trạng thái (đang làm/thử việc/nghỉ) |
| HĐ Lao động | Loại HĐ (xác định thời hạn/không xác định/thử việc) · Lương · Phụ cấp · Ngày ký · Ngày hết hạn · Cảnh báo 30 ngày |
| Chấm công | Bảng chấm công theo tháng · Import từ CSV · Tính toán tự động phép năm còn lại · Theo dõi OT |
| Đánh giá KPI | Form đánh giá 5 tiêu chí · Điểm theo quý · GEM tóm tắt điểm mạnh/yếu · Lưu lịch sử |
| GEM trong HR | Cảnh báo HĐ sắp hết hạn · Nhân viên chưa đóng BHXH · Phân tích năng suất theo team |

## 5.2  HSE Workspace

| localStorage key | "gem_hse_incidents", "gem_hse_trainings", "gem_hse_inspections", "gem_hse_violations" |
| --- | --- |
| Dashboard HSE | KPI: Số ngày không tai nạn (LTIFR) · Vi phạm tháng · Huấn luyện chưa hoàn thành · Tỷ lệ tuân thủ |
| Tab Tai nạn/Sự cố | Form báo cáo sự cố (mức độ 1-4) · Root cause analysis · Biện pháp khắc phục · Gửi báo cáo Sở LĐTBXH |
| Tab Huấn luyện AT | Danh sách khóa học AT · Theo dõi ai đã/chưa hoàn thành · Cấp chứng nhận · Nhắc hạn tái đào tạo |
| Tab Kiểm tra HSE | Checklist kiểm tra định kỳ (ngày/tuần/tháng) · Ảnh đính kèm · Phân công xử lý · Theo dõi khắc phục |
| Tab Vi phạm | Ghi nhận vi phạm · Phân loại (nhẹ/trung/nặng) · Xử lý kỷ luật · Thống kê tái phạm theo cá nhân |
| Báo cáo HSE | Báo cáo tháng tự động (tổng hợp từ dữ liệu trên) · Format theo mẫu Sở LĐTBXH · Xuất PDF |

## 5.3  KS Giám sát — Nhật ký & RFI

| localStorage key | "gem_supervision_logs", "gem_rfi_items", "gem_drawing_revisions" |
| --- | --- |
| Nhật ký giám sát | Nhập hàng ngày: hạng mục kiểm tra · kết quả · ảnh · người chứng kiến · chữ ký số · xuất PDF biên bản |
| RFI Tracker | Tạo RFI: mã số · mô tả yêu cầu · bản vẽ liên quan · deadline · assign cho NTP/TVGS · theo dõi trả lời |
| Vòng đời RFI | Draft → Gửi → Đang xử lý → Trả lời → Đóng · SLA cảnh báo khi quá hạn không phản hồi |
| Bản vẽ Revision | Upload bản vẽ theo rev (A, B, C...) · So sánh thay đổi · Cảnh báo NTP đang dùng rev cũ |
| Liên kết QA/QC | NCR liên kết với RFI · Checklist liên kết với nhật ký giám sát · Audit trail đầy đủ |

## 5.4  Tab Thiết bị — Sub-tabs đầy đủ

| localStorage key | "gem_equipment_logs", "gem_maintenance", "gem_fuel_logs", "gem_incidents" |
| --- | --- |
| Sub-tab: Danh sách | Cập nhật tình trạng thực tế · OEE (Overall Equipment Effectiveness) · Lịch sử vị trí · Liên kết HĐ thuê |
| Sub-tab: Nhật ký ca | Operator nhập: giờ bắt đầu/kết thúc · hạng mục làm · khối lượng thực hiện · ghi chú · ký xác nhận |
| Sub-tab: Bảo dưỡng | Lịch bảo dưỡng định kỳ (km/giờ/ngày) · Checklist bảo dưỡng · Chi phí · Nhà cung cấp dịch vụ |
| Sub-tab: Nhiên liệu | Nhật ký đổ dầu: ngày · số lít · đơn giá · chi phí · mức tiêu hao định mức vs thực tế · cảnh báo bất thường |
| Sub-tab: Sự cố | Báo cáo sự cố: loại (hỏng hóc/tai nạn/mất cắp) · thiệt hại · thời gian dừng · xử lý · chi phí sửa chữa |
| GEM insight | Phân tích hiệu quả từng thiết bị · Đề xuất điều chuyển · Dự báo chi phí bảo dưỡng · So sánh với định mức |

# VI. RỦI RO VÀ PHỤ THUỘC KỸ THUẬT

| Rủi ro | Mô tả | Mức độ | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| localStorage giới hạn 5MB | HR + HSE + thiết bị + hồ sơ tích lũy nhanh vượt giới hạn | CAO | Migrate sang Supabase trong Phase 3; tạm thời compress JSON và giới hạn lịch sử |
| Component file quá lớn | ProjectDashboard.tsx đã 4800+ dòng — khó maintain | TRUNG | Tách ra: HRTab.tsx, HSETab.tsx, EquipmentTab.tsx, GiamSatTab.tsx |
| Gemini API cost | Nhiều AI call từ nhiều module cùng lúc — chi phí tăng | TRUNG | Cache kết quả GEM 15 phút; chỉ call khi user chủ động nhấn nút |
| PIN security yếu | PIN 4 số trong env var — không đủ mạnh cho production | CAO | Chỉ là giải pháp tạm thời; Phase 3 thay bằng Supabase Auth hoàn toàn |
| Mobile UX chưa có | Operator/HSE cần dùng điện thoại nhưng UI đang desktop-first | TRUNG | Phase 3: PWA + responsive breakpoints cho mobile views riêng |
| Offline data loss | Mất kết nối trên công trường — dữ liệu nhập bị mất | CAO | Phase 3: Service Worker + IndexedDB queue; sync khi có mạng lại |

# VII. KPI ĐO LƯỜNG THÀNH CÔNG

| KPI | Hiện tại | Mục tiêu v3.0 | Ghi chú đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Số vai trò có workspace đủ dùng (≥80%) | 4/10 vai trò | 10/10 vai trò | Đo sau Phase 2 — khảo sát user thực tế |
| Coverage trung bình toàn hệ thống | 58% | 90% | Trung bình có trọng số theo tần suất dùng |
| Số module hoàn chỉnh (fully functional) | 7 module | 18 module | Tính cả sub-tabs mới |
| Thời gian nhập 1 báo cáo tuần | > 2 giờ | < 30 phút | Đo với CHT dùng template chuẩn |
| Tỷ lệ RFI được trả lời đúng hạn | Không có data | > 85% | Sau khi có RFI tracker |
| Số lần mất dữ liệu / tháng | Chưa đo | 0 lần | Sau khi có Supabase + offline sync |
| Thời gian load dashboard | < 2s | < 1s | Lighthouse Performance Score > 90 |
| Tỷ lệ user active / tháng | Chưa đo | > 80% team | Sau khi có Auth — đo qua Supabase Analytics |

Tài liệu này được soạn bởi Nàng GEM Siêu Việt — AI Assistant của Villa PAT Construction ERP

Cập nhật cuối: 07/03/2026  ·  Phiên bản: v3.0 Draft  ·  Phân phối: Nội bộ — Bảo mật