GEM & CLAUDE PM Pro

Nàng GEM Siêu Việt

ROADMAP CHIẾN LƯỢC V5.0

Sprint S14 → S20  ·  Sau S13 Supabase Live

Phiên bản 5.0  ·  Tháng 3/2026  ·  Cập nhật sau Part 8 + Kiến trúc Multi-tier

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Phiên bản | 5.0 — Post S13 + Multi-tier Architecture |
| Ngày cập nhật | Tháng 3/2026 — sau Part 8 |
| Trạng thái | S11–S13 ĐÓNG ✅ ¦ S14 bắt đầu |
| GitHub | github.com/GEM-CLAUDE-PM/App |
| Production | gemclaudepm.com · Supabase Singapore LIVE |
| PM | Anh Tuấn + GEM&CLAUDE AI |

# PHẦN 1 — TRẠNG THÁI THỰC TẾ SAU S11–S13

Đây là trạng thái thực tế của codebase — không phải trạng thái kế hoạch trong V2. Nhiều feature trong S11–S13 bị drift do ưu tiên infrastructure.

## 1.1  S11–S13 Thực tế vs Kế hoạch

| Sprint | Kế hoạch V2 | Thực tế đã làm | Còn thiếu / Drift |
| --- | --- | --- | --- |
| S11 | Reports + HR + Storage + Manpower Shift | • ReportsDashboard rebuild (673 dòng) • HRWorkspace forms + BHXH • ManpowerDashboard GPS + 3-shift • StorageDashboard (mock URL còn) | • StorageDashboard chưa kết nối Supabase Storage thật • Payslip tự động chưa hoàn chỉnh |
| S12 | BOQ + Procurement + Zalo Live + Accounting Sync | • BOQDashboard (727 dòng) • ProcurementDashboard (759 dòng) • ModalForm migration 17 forms • WorkspaceActionBar 33 actions • PrintService ReactDOM.createPortal | • Zalo OA chưa có production token ❌ • Accounting auto-sync chưa làm • BOQ vs QS comparison chưa realtime |
| S13 | QA/QC Chain + Gantt + Equipment + HSE PTW + Giám sát | • Supabase production LIVE ✅ • Realtime sync (Case 1 PASS) ✅ • Idempotency key (Case 3 PASS) ✅ • dbLoaded useRef pattern ✅ • ContractDashboard onNavigate ✅ | • Gantt drag-drop chưa làm • HSE PTW chưa làm • QA/QC BBNT chain chưa hoàn chỉnh • GiamSat camera/geotagging chưa • Equipment OEE/QR chưa smart • Optimistic locking defer S15 |

## 1.2  Hạ tầng Production — Trạng thái hiện tại

| Hạ tầng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| GitHub Org: GEM-CLAUDE-PM | ✅ Live | github.com/GEM-CLAUDE-PM/App |
| Supabase (Singapore) | ✅ Live | vbjnycvowylsuwdjjzfp.supabase.co |
| Vercel Deploy | ✅ Live | gemclaudepm.com — auto-deploy từ GitHub |
| Domain gemclaudepm.com | ✅ Live | DNS trỏ về Vercel (BKNS) |
| Gmail gemclaudepm@gmail.com | ✅ Có | Dùng cho Gemini API key production |
| Gemini API Key production | ✅ Set | VITE_GEMINI_API_KEY trên Vercel |
| Zalo OA (gói Nâng cao 99k/tháng) | ❌ Chưa | mockSend() — cần production token — S14 |
| Supabase Storage (file upload) | ⚠️ Mock | StorageDashboard dùng mock URL — S14 |
| Domain gemclaudepm.vn | ⏳ S17 | Đăng ký khi chuẩn bị launch |

# PHẦN 2 — NỢ KỸ THUẬT CẦN GIẢI QUYẾT

Danh sách đầy đủ tech debt theo thứ tự ưu tiên. Mỗi sprint phải giải quyết ít nhất Priority 1 trước khi build feature mới.

## 2.1  Priority 1 — Phải fix trong S14

| Item | Sprint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Zalo OA production token | S14 | ZaloService.ts còn mockSend(). Cần: đăng ký Zalo OA gói Nâng cao → lấy token → set VITE_ZALO_OA_ID trên Vercel. Không làm S14 thì S16 SubconPortal/ClientPortal không có notification. |
| useRealtimeSync chưa wire đủ | S14 | Hiện chỉ QaQcDashboard + MaterialsDashboard có Realtime. Cần wire: QSDashboard, BOQDashboard, ManpowerDashboard, HSEWorkspace, HRWorkspace, GiamSatDashboard, EquipmentDashboard, ProcurementDashboard, AccountingDashboard. |
| StorageDashboard mock URL | S14 | Upload/download dùng mock URL. Cần kết nối Supabase Storage thật — bucket "project-files" + RLS theo project_id. |
| Inline forms còn lại (24 instances) | S14 | OfficeDashboard (4 forms), BOQDashboard (showAddRow), AccountingDashboard (showForm), AdminPanel (showForm), GiamSatDashboard (showNewRevForm) — cần migrate sang ModalForm theo DS. |
| File upload / Hồ sơ đính kèm | S14 | FormFileUpload đã thêm vào ModalForm.tsx. Cần wire vào tất cả forms nghiệp vụ có hồ sơ pháp lý: BBNT, NCR, đề nghị TT, phiếu xuất kho, incident HSE, chứng chỉ HR. Supabase Storage bucket gem-docs cần tạo S14. |

## 2.2  Priority 2 — S14–S15

| Item | Sprint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Optimistic locking | S15 | Defer từ S13. Cần Postgres SELECT FOR UPDATE hoặc ETag — không làm ở client. Wire vào sau khi multi-tenant schema xong. |
| Accounting auto-sync | S14 | QS payments + Materials cost chưa tự động sync sang AccountingDashboard. Cần wire data flow đầy đủ. |
| BOQ vs QS comparison realtime | S14 | BOQDashboard có rate library nhưng chưa compare với QS actual. Cần thêm diff view. |
| Procurement → Materials auto-update | S14 | PO approval xong chưa tự update stock trong MaterialsDashboard. Cần wire event. |
| 44 input CSS variants | S15 | Standardize về inputCls/selectCls từ ModalForm.tsx. |
| 37 button variants | S15 | Standardize về BtnSubmit, BtnCancel, outline pattern. |
| project: any còn lại | S15 | QaQcDashboard, ProjectDashboard — migrate sang DashboardProps chuẩn. |

## 2.3  Priority 3 — S16+ (Không block trước đó)

| Item | Sprint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Idempotency multi-device | S15 | Single-device done. Multi-device cần Supabase transaction — sau multi-tenant RLS. |
| Smart Sidebar | S14–15 | Merge Taskbar + WorkspaceActionBar thành 1 component. Context-aware theo dashboard. |
| DevChecklist widget | Remove S14 | Widget test đã xong — có thể ẩn đi trước khi pilot. |

# PHẦN 3 — MODULES CẦN REDESIGN / HOÀN THIỆN

| Dashboard | Sprint | Thiếu gì | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| ProgressDashboard | S14 | Gantt static — chưa drag-drop. S-curve mock. EVM chưa tính từ data thật. | 🔴 CRITICAL — core feature của PM tool |
| HSEWorkspace | S14 | PTW (Permit-to-Work) chưa có. Toolbox Talk digital chưa. JSA chưa. Leading indicators dashboard chưa. | 🟠 HIGH — bắt buộc cho dự án lớn |
| GiamSatDashboard | S14 | Camera inline + geotagging chưa. Submittals register có nhưng workflow chưa đủ. RFI có nhưng chưa đầy đủ. | 🟠 HIGH |
| EquipmentDashboard | S14 | OEE có nhưng tính từ mock. QR code chưa. Lease tracking chưa. Smart maintenance alert chưa. | 🟡 MEDIUM |
| QaQcDashboard | S14 | BBNT chain (ITP→NCR→BBNT) chưa hoàn chỉnh. Photo inline chưa. TCVN analysis mock. | 🟡 MEDIUM |
| ContractDashboard | S14 | Performance bond tracking chưa. LAD calculator có nhưng cần nâng cấp. EOT log chưa có timeline view. | 🟡 MEDIUM |
| AccountingDashboard | S14 | Auto-sync từ QS/Materials chưa có. Cashflow forecast Gemini chưa kết nối data thật. | 🟡 MEDIUM |
| OfficeDashboard | S14 | Approval workflow công văn đến/đi chưa wire ApprovalQueue. Gmail API integration chưa. 4 inline forms cần migrate ModalForm. | 🟡 MEDIUM |
| ProjectDashboard | S14 | Responsive Hybrid chưa làm (Mobile FAB + Desktop Master-Detail 240px). Hiện tại không responsive tốt trên mobile. | 🟡 MEDIUM |
| ReportsDashboard | S14 | 673 dòng — có cấu trúc nhưng Gemini auto-write chưa kết nối data thật. Export PDF/Excel chưa. | 🟡 MEDIUM |
| StorageDashboard | S14 | Mock URL — cần kết nối Supabase Storage thật. | 🟢 LOW (unblocks S16 SubconPortal) |
| RiskDashboard | S14 | Chưa có — cần build mới. Risk register, ma trận 5×5, EWI. | 🟡 MEDIUM — mới hoàn toàn |

# PHẦN 4 — ROADMAP V3 CHI TIẾT S14–S20

Roadmap tái cấu trúc dựa trên trạng thái thực tế sau S13. Ưu tiên giải quyết nợ kỹ thuật và hoàn thiện modules core trước khi mở rộng.

## NHÓM 1 — HOÀN THIỆN CORE (S14–S15)

S14 — Core Completion + Zalo Live  (~3 tuần)

| Hạng mục | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| 🔴 Zalo OA Live | Đăng ký OA token thật → VITE_ZALO_OA_ID → gửi thông báo approval/deadline thật |
| ProgressDashboard | Drag-drop Gantt (react-beautiful-dnd hoặc dnd-kit), baseline vs actual, S-curve từ data thật, EVM thật |
| HSE PTW | Permit-to-Work workflow, Toolbox Talk digital, JSA form, leading indicators |
| StorageDashboard + File Upload | StorageService.ts đã có bucket structure. Cần: tạo bucket gem-docs trên Supabase → wire FormFileUpload vào forms nghiệp vụ → upload/preview thật |
| Accounting auto-sync | QS payments + Materials cost → AccountingDashboard tự động, cashflow forecast Gemini |
| useRealtimeSync wire đủ | 9 dashboards còn lại: QS, BOQ, Manpower, HSE, HR, GiamSat, Equipment, Procurement, Accounting |
| Inline forms migrate | 24 instances còn lại → ModalForm theo DS |
| Milestone S14 | Zalo thật + Tiến độ Gantt + HSE PTW + Storage thật — pilot được dự án thật |

S15 — Contract + Office + Risk + Security  (~3 tuần)

| Hạng mục | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| ContractDashboard nâng cấp | Performance bond tracking, LAD calculator hoàn chỉnh, EOT log timeline view |
| OfficeDashboard | Approval workflow công văn, Gmail API integration, biên bản họp digital, 4 forms migrate |
| RiskDashboard (mới) | Risk register, ma trận 5×5 interactive, Early Warning Indicators tự động |
| ProjectDashboard Responsive | Mobile FAB + Bottom nav / Desktop sidebar 240px — Responsive Hybrid đã thiết kế S14 |
| Multi-tier Architecture | Starter/Pro → Multi-tenant Model A (data chung, RLS theo company_id). Enterprise → Single-tenant Model D (1 Supabase riêng/khách, GEM&CLAUDE host hộ, data isolated 100%, tự quản lý user trong app) |
| Multi-tenant RLS (Starter/Pro) | company_id trên toàn bộ bảng, RLS policy hoàn chỉnh, migration script zero-downtime |
| Single-tenant Provisioning (Enterprise) | Auto-provision Supabase project riêng cho Enterprise client. User management UI — tự thêm/xóa nhân viên, không cần IT. Cam kết export data khi ngừng hợp đồng. |
| Optimistic locking | SELECT FOR UPDATE Postgres, ETag pattern — sau khi schema multi-tenant ổn định |
| Audit Log | Ai làm gì, lúc nào, IP, device — export compliance report |
| Smart Sidebar | Merge Taskbar + WorkspaceActionBar, context-aware theo dashboard |
| Milestone S15 | Bảo mật multi-tenant — mọi feature từ S16 build trên nền này |

## NHÓM 2 — SAAS LAUNCH (S16–S17)

S16 — SubconPortal + ClientPortal  (~3 tuần)

| Hạng mục | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| SubconPortal | NTP/subcon login riêng, xem phạm vi công việc, submit hồ sơ, nhận PO — RLS tuyệt đối |
| ClientPortal | CĐT login read-only, dashboard tiến độ/tài chính, báo cáo tự động hàng tuần |
| Submittals workflow | NTP submit → TVGS review → CĐT approve — full chain |
| Company Switcher | UI chuyển đổi giữa các công ty cho admin, role per company |
| Milestone S16 | 🏆 MILESTONE 2 — 3 loại user login độc lập |

S17 — Billing + Onboarding + GemAI RAG  (~3 tuần)

| Hạng mục | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Billing — 3 Gói | Starter (Multi-tenant, <10 users, giá thấp) · Pro (Multi-tenant, unlimited users) · Enterprise (Single-tenant riêng, 50+ users, data isolated, SLA cam kết). VNPay integration, trial 14 ngày, invoice tự động. |
| Onboarding | Setup <10 phút: tạo công ty → tạo dự án → mời team → bắt đầu ngay |
| GemAI RAG | Upload tài liệu → AI trả lời câu hỏi specs/contract/drawing |
| Domain gemclaudepm.vn | Đăng ký + wire DNS khi chuẩn bị launch |
| Milestone S17 | 🏆 MILESTONE 3 — SaaS Launch Ready — sẵn sàng thu tiền |

## NHÓM 3 — MOBILE + AI (S18–S20)

| Sprint | Nhóm | Thời gian | Nội dung chính |
| --- | --- | --- | --- |
| S18 | Mobile PWA | ~3 tuần | Camera inline, Push FCM, Offline Mode IndexedDB, QR/Barcode scanner |
| S19 | AI Predictive | ~3 tuần | Dự báo hoàn thành SPI/CPI, Auto Report 1-click, RAG nâng cao, Benchmark |
| S20 | AI R&D | ~4 tuần | Voice tiếng Việt, Image Recognition HSE, BIM Viewer IFC.js — 🏆 MILESTONE 4 |

# PHẦN 5 — KIẾN TRÚC MULTI-TIER & MÔ HÌNH KINH DOANH

Chốt sau Part 8: GEM&CLAUDE PM Pro phục vụ 2 phân khúc với 2 model deployment khác nhau.

## 5.1  So sánh 4 Models — Ngôn ngữ thường ngày

Góc độ giám đốc công ty xây dựng 50+ người: "Dữ liệu dự án của tôi đi đâu? Ai xem được? Nếu ngừng dùng thì sao?"

|  | 🏢 Thuê chỗ chung (A) | 🏠 Tự xây nhà (B) | 🔑 Tự giữ chìa (C) | 🏨 Phòng VIP riêng (D) ✅ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu ở đâu? | Server chung nhiều công ty | Server của công ty bạn | Supabase riêng của bạn | Server riêng, GEM&CLAUDE lo hộ |
| Ai thấy data? | GEM&CLAUDE thấy được | Chỉ bạn | Chỉ bạn | Chỉ bạn |
| Tự quản lý nhân viên? | ✅ Trong app | ✅ Toàn quyền | ⚠️ Qua Supabase | ✅ Trong app |
| Cần bộ phận IT? | ❌ Không cần | ✅ Bắt buộc | ⚠️ Cần kỹ thuật cơ bản | ❌ Không cần |
| Nếu ngừng dùng? | Data có thể bị xóa | Data còn trên server bạn | Data còn trên Supabase bạn | GEM&CLAUDE xuất data ra cho bạn |
| Giá | Rẻ nhất | Đắt nhất | Trung bình | Cao — xứng dịch vụ |
| Phù hợp ai? | Công ty <20 người | Tập đoàn có IT riêng | Người biết kỹ thuật | Công ty 50+ người, dự án lớn |

## 5.2  3 Gói Dịch vụ GEM&CLAUDE PM Pro

|  | 🟢 Starter | 🔵 Pro | 🟣 Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Multi-tenant (A) | Multi-tenant (A) | Single-tenant riêng (D) |
| Users | ≤ 10 users | Unlimited | 50+ users |
| Data | Server chung | Server chung | Server riêng hoàn toàn |
| Quản lý user | Trong app | Trong app | Trong app + SLA cam kết |
| Export data | CSV | CSV + Excel | Full backup bất cứ lúc nào |
| Sprint build | S17 | S17 | S17 (provisioning) + S15 (infra) |

# PHẦN 6 — TIMELINE & MILESTONES TỔNG QUAN

| Sprint | Nhóm | Tuần TT | Milestone | Trọng tâm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ FS–S13 | Done | T3/2026 | Foundation + Supabase Live | Kiến trúc sạch, DB live, Realtime, Auth thật |
| S14 | Core | ~3 tuần | Zalo Live + Gantt | 🔴 Zalo OA, ProgressDashboard Gantt, HSE PTW, Storage thật, Accounting sync |
| S15 | Security | ~3 tuần | Multi-tenant RLS | Contract+Office+Risk, Responsive, Optimistic locking, Audit log |
| S16 | SaaS | ~3 tuần | 🏆 MILESTONE 2 | SubconPortal + ClientPortal — 3 loại user login |
| S17 | SaaS | ~3 tuần | 🏆 MILESTONE 3 | Billing + Onboarding — sẵn sàng thu tiền |
| S18 | Mobile | ~3 tuần | PWA | Camera + Push + Offline — dùng tốt trên công trường |
| S19 | AI | ~3 tuần | Predictive | Dự báo overrun + Auto Report + RAG nâng cao |
| S20 | AI R&D | ~4 tuần | 🏆 MILESTONE 4 | Voice + Image AI + BIM — AI Differentiator |

Tổng S14–S20: ~22 tuần (~5.5 tháng). Có thể rút ngắn nếu tập trung 1 module/sprint và không phát sinh nợ kỹ thuật mới.

# PHẦN 7 — QUY TẮC BẤT BIẾN V5

Mọi session mới phải đọc và tuân theo các quy tắc này. Đây là kim chỉ nam — không thảo luận lại.

## 6.1  Tech Stack & AI

- AI Engine: @google/generative-ai — class GoogleGenerativeAI

- Model: gemini-3-flash-preview — TUYỆT ĐỐI KHÔNG thay đổi (trừ QaQc: GEM_MODEL_QUALITY)

- API key: (import.meta as any).env?.VITE_GEMINI_API_KEY

- Tech stack: React 19 + TypeScript + Tailwind + Vite 6 + Supabase

- Branding: GEM&CLAUDE PM Pro — không viết tắt, không thay đổi

- Temperature toàn app: 0.25 default

## 6.2  Code Rules (từ DESIGN_SYSTEM.md)

- Modal: chỉ dùng ModalForm — không custom fixed inset-0

- Notification: chỉ useNotification() — zero alert()

- Data: chỉ db.ts — không localStorage thô

- Print: chỉ PrintService — đã có ReactDOM.createPortal

- AI call: shared gemini.ts — không init riêng

- getCurrentCtx KHÔNG tồn tại — dùng getCurrentMember(pid) + buildCtxFromMember(member)

- Sau mỗi str_replace → verify esbuild ngay, không làm bước tiếp khi chưa pass

## 6.3  Data Pattern Rules (bổ sung S13)

- dbLoaded phải là useRef(false) — KHÔNG useState (bị React 18 batch)

- db.set trong handler: setX(prev => { const next=[...]; db.set(col,pid,next); return next; })

- Ưu tiên Material pattern (handler) hơn useEffect auto-save

- project_data: 1 row per (project_id, collection) — đây là thiết kế đúng

- Optimistic locking KHÔNG làm ở client — client timestamp ≠ Postgres trigger

- Local dev: .env.local với VITE_USE_SUPABASE=false — mock users, dev nhanh

## 6.4  Workflow Session

- Kết thúc session → git add . → commit → push → Vercel tự deploy

- Session mới → upload src.zip + handoff.md → đọc code thật → tiếp tục đúng chỗ

- Mỗi sprint: 1 module hoàn chỉnh — không để "coming soon" trong UI

- Mỗi file thay đổi: test local trước — không batch lớn

Tài liệu này là kim chỉ nam V3.0 cho GEM&CLAUDE PM Pro từ S14 đến S20. Session mới đọc tài liệu này + upload src.zip là đủ context.

Roadmap V5.0  ·  2026-03-16  ·  Sau Part 8 + Kiến trúc Multi-tier chốt