GEM&CLAUDE PM Pro

Nàng GEM Siêu Việt

ROADMAP CHIẾN LƯỢC

Sprint S11 → S20   ·   Hướng đi: Best Product

Phiên bản 2.0  ·  Sau Foundation Sprint  ·  Tháng 3/2026

| Thông tin tài liệu |  |
| --- | --- |
| Phiên bản | 2.0 — Post Foundation Sprint |
| Ngày cập nhật | Tháng 3/2026 |
| Hướng đi | Best Product — Không rush to market |
| Foundation Sprint | ✅ Hoàn thành B1–B5 |
| GitHub | github.com/GEM-CLAUDE-PM/App |
| PM | Anh Tuấn + GEM&CLAUDE AI |

# PHẦN 1 — TRIẾT LÝ & FOUNDATION SPRINT

## 1.1  Quyết định chiến lược: Best Product

Hướng đi được chọn sau khi review toàn bộ kiến trúc 60+ files: xây dựng sản phẩm tốt nhất — không launch nhanh với mock data.

| ❌ Launch nhanh (loại bỏ) | ✅ Best Product (đã chọn) |
| --- | --- |
| Launch 1-2 tháng với mock data | Build đúng từ đầu, mỗi tính năng production-ready |
| UAT external khi chưa ổn định | Anh tự review — PM 4 dự án lớn, hiểu sâu nghiệp vụ |
| Tech debt cao, sửa mãi | Foundation vững — S11+ build nhanh và đúng |
| Risk cao khi pilot với data giả | Pilot với sản phẩm thật — uy tín từ đầu |

## 1.2  Foundation Sprint — Hoàn thành ✅

|  | Bước | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| B1 | Gemini Unified | gemini.ts V5.0: 7 files gỡ GoogleGenerativeAI trực tiếp, 18 hardcode → GEM_MODEL constant |
| B2 | Notification | useNotification() hook, NotificationProvider wrap toàn app, 57 alert() → hook |
| B3 | Props Chuẩn | types.ts: Project, DashboardProps, UserContext — 15 dashboards migrate |
| B4 | db.ts Migration | 13 modules localStorage → db.ts; 17 collections mới trong ProjectDB |
| B5 | Data Flow | Wire QS→Accounting, Materials→Accounting; shared storage key |

## 1.3  Nguyên tắc từ S11 trở đi

- Mỗi sprint: 1 module hoàn chỉnh — không để "coming soon" trong UI

- Mỗi file thay đổi: test local ngay — không batch lớn như Foundation Sprint

- Mọi data: db.ts — không localStorage thô

- Mọi AI call: shared gemini.ts — không init riêng lẻ

- Mọi toast: useNotification() — không alert()

- Mọi props: DashboardProps chuẩn — không project: any

# PHẦN 2 — TRẠNG THÁI HIỆN TẠI

## 2.1  Modules đã có

| Module | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| QSDashboard | ✅ Tốt | Bóc tách KL, acceptance, payments, variation, subcon |
| QaQcDashboard | ✅ Tốt | ITP, NCR, BBNT chain, TCVN 9045, defect trending |
| HSEWorkspace | ✅ Tốt | Incidents, trainings, inspections — PTW thêm ở S13 |
| ManpowerDashboard | ✅ Tốt | GPS, geofencing, 3-shift, payroll, OT approval |
| MaterialsDashboard | ✅ Tốt | Kho, phiếu nhập/xuất, kiểm kê, alert tồn kho |
| AccountingDashboard | ✅ Tốt | Debt, VAT, cashflow — auto-sync thêm ở S12 |
| ContractDashboard | ✅ Tốt | Bond, LAD, EOT — performance tracking ở S14 |
| HRWorkspace | ✅ Tốt | Employees, leaves, contracts, BHXH field |
| PrintService | ✅ Tốt | 12 loại báo cáo in — shared toàn app |
| NotificationEngine | ✅ Tốt | useNotification hook, Provider, InAppToastStack |
| ReportsDashboard | ⚠️ Sơ sài | Rebuild hoàn toàn — S11 ưu tiên số 1 |
| StorageDashboard | ⚠️ Mock URL | Supabase Storage chưa kết nối thật — S11 |
| ZaloService | ⚠️ Mock | mockSend() — cần Zalo OA production token S12 |
| ProgressDashboard | ⚠️ Static | EVM mock, chưa có Gantt drag-drop — S13 |

## 2.2  Modules chưa có — cần build mới

| Module | Sprint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| BOQDashboard | S12 | Rate library, bóc tách KL, so sánh dự toán vs QS actual |
| ProcurementDashboard | S12 | RFQ → 3 báo giá → PO approval → auto-update Materials |
| RiskDashboard | S14 | Risk register, ma trận 5×5, Early Warning Indicators |
| SubconPortal | S16 | NTP login riêng, submittals, RLS tuyệt đối |
| ClientPortal | S16 | CĐT login read-only, dashboard, báo cáo tự động |
| BillingDashboard | S17 | Starter/Pro/Enterprise, VNPay, trial 14 ngày |
| Mobile PWA | S18 | Camera, push FCM, offline, QR scanner |
| AI Predictive | S19 | Dự báo hoàn thành, cảnh báo overrun, auto report |
| Voice + Image AI | S20 | Voice tiếng Việt, Image Recognition HSE, BIM R&D |

# PHẦN 3 — ROADMAP CHI TIẾT S11–S20

NHÓM 1 — HOÀN THIỆN NỀN TẢNG (S11–S13)

| S11 Reports + HR + Storage + Manpower Shift ~2 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | Demo báo cáo tự động cho CĐT — bước đầu thuyết phục thị trường |
| ReportsDashboard | Rebuild hoàn toàn: 6 loại báo cáo, Gemini auto-write, export PDF/Excel, biểu đồ inline |
| HRWorkspace | BHXH/BHYT/BHTN calculation đầy đủ, payslip tự động, hồ sơ nhân viên hoàn chỉnh |
| StorageDashboard | Kết nối Supabase Storage thật, upload/download/preview, phân quyền theo role |
| ManpowerDashboard | 3-shift scheduling hoàn chỉnh, OT approval workflow, báo cáo nhân công theo tuần |

| S12 BOQ + Procurement + Zalo Live + Accounting Auto-sync ~3 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | Tài chính có nền tảng — Dự toán + Mua sắm + Kế toán liên thông |
| BOQDashboard | Rate library XDCT, bóc tách KL tự động, so sánh dự toán vs QS actual realtime |
| ProcurementDashboard | RFQ workflow → 3 báo giá NTP → PO approval → auto-update stock Materials |
| Zalo OA Live | Production token thật, gửi thông báo approval/deadline, receipt xác nhận đã đọc |
| Accounting Sync | Auto-sync từ QS payments, Materials cost → Accounting; cashflow forecast Gemini |

| S13 QA/QC Chain + Gantt + Equipment + HSE PTW + Giám sát ~3 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | QA/QC + Tiến độ hoàn chỉnh — đủ dùng cho dự án vừa và lớn |
| QaQcDashboard | ITP→NCR→BBNT chain hoàn chỉnh, defect trending chart, photo inline, TCVN analysis |
| ProgressDashboard | Drag-drop Gantt, baseline vs actual, S-curve tự động, critical path highlight |
| EquipmentDashboard | Maintenance alert thông minh (OEE + giờ máy), QR code, lease tracking |
| HSE PTW | Permit-to-Work workflow, Toolbox Talk digital, JSA, leading indicators dashboard |
| GiamSatDashboard | Camera inline với geotagging, Submittals register, RFI tracking đầy đủ |

NHÓM 2 — HỢP ĐỒNG + VĂN PHÒNG + BẢO MẬT (S14–S15)

| S14 Contract + Office + Risk + Realtime ~2 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | Hợp đồng + Pháp lý + Risk đầy đủ — sẵn sàng cho dự án phức tạp |
| ContractDashboard | Performance bond tracking, Liquidated Damages calculator, EOT log với timeline |
| OfficeDashboard | Approval workflow công văn đến/đi, Gmail API integration, biên bản họp digital |
| RiskDashboard | Risk register đầy đủ, ma trận 5×5 interactive, Early Warning Indicators tự động |
| Supabase Realtime | ApprovalQueue live update, ManpowerDashboard live điểm danh, notification push |

| S15 Multi-tenant RLS + Security ~2 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | Nền bảo mật multi-tenant — mọi feature từ S16 build trên nền này |
| RLS Policy | company_id trên toàn bộ bảng Supabase, Row Level Security policy hoàn chỉnh |
| Migration Script | Script migrate data hiện tại sang multi-tenant schema, zero downtime |
| Audit Log | Audit log toàn cục — ai làm gì, lúc nào, IP, device; export compliance report |
| Company Switcher | UI chuyển đổi giữa các công ty cho admin, role per company, permission tách biệt |

NHÓM 3 — SAAS LAUNCH (S16–S17)

| S16 SubconPortal + ClientPortal ~3 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | MILESTONE 2 — Multi-stakeholder: 3 loại user login độc lập |
| SubconPortal | NTP/subcon login riêng, xem phạm vi công việc của mình, submit hồ sơ, nhận PO |
| ClientPortal | CĐT login read-only, dashboard tiến độ/tài chính, báo cáo tự động hàng tuần |
| Submittals | Submittals register workflow: NTP submit → TVGS review → CĐT approve |
| RLS tuyệt đối | Mỗi portal chỉ thấy data của mình — verified bởi Supabase RLS, không chỉ UI |

| S17 Billing + Onboarding + GemAI RAG ~3 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | MILESTONE 3 — SaaS Launch Ready — sẵn sàng thu tiền |
| Billing | 3 gói Starter/Pro/Enterprise, VNPay integration, trial 14 ngày, invoice tự động |
| Onboarding | Setup <10 phút: tạo công ty → tạo dự án → mời team → bắt đầu dùng ngay |
| GemAI RAG | Upload tài liệu dự án → AI trả lời câu hỏi cụ thể về specs, contract, drawing |
| Self-serve | User tự đăng ký, tự onboard, không cần sales — growth loop tự nhiên |

NHÓM 4 — MOBILE (S18) · NHÓM 5 — AI DIFFERENTIATOR (S19–S20)

| S18 Mobile PWA + Camera + Offline ~3 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | App dùng tốt trên công trường — không cần internet liên tục |
| Camera Inline | Chụp ảnh trực tiếp trong QaQc/HSE/GiamSat — attach vào checklist/incident/RFI |
| Push FCM | Firebase Cloud Messaging — nhận notification kể cả khi đóng app |
| Offline Mode | IndexedDB queue — làm việc offline, sync khi có mạng, conflict resolve tự động |
| QR/Barcode | Scan QR thiết bị → xem lịch sử bảo trì; scan vật tư → cập nhật tồn kho |

| S19 Predictive AI + Auto Report + RAG nâng cao ~3 tuần |  |
| --- | --- |
| Milestone | AI thực sự hữu ích — dự báo sớm, báo cáo 1-click |
| Predictive | Dự báo ngày hoàn thành từ SPI/CPI trend — cảnh báo overrun 3-4 tuần trước |
| Auto Report | Báo cáo tuần/tháng Gemini 1-click — PM chỉ review và gửi, không tự viết |
| RAG nâng cao | AI hiểu cả drawing + specs + contract — trả lời câu hỏi kỹ thuật phức tạp |
| Benchmark | So sánh KPI dự án với portfolio — industry benchmark, early warning |

| S20 Voice + Image AI + BIM Viewer (R&D) ~4 tuần (R&D) |  |
| --- | --- |
| Milestone | MILESTONE 4 — AI Differentiator — tính năng không đối thủ nào có |
| Voice Commands | Nói tiếng Việt → tạo incident/checklist/note — không cần gõ trên công trường |
| Image Recognition | Chụp ảnh hiện trường → AI detect HSE violations tự động (PPE, unsafe act) |
| BIM Viewer | IFC.js viewer — xem model 3D, link issue từ QaQc/HSE vào vị trí trên model |
| Quyết định S20 | Dựa trên pilot feedback — có thể thay BIM bằng Photo Timeline as-built |

# PHẦN 4 — TIMELINE & MILESTONES TỔNG QUAN

| Sprint | Nhóm | Thời gian | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ FS | Foundation | T3/2026 — Xong | Kiến trúc sạch — nền móng vững |
| S11 | Nền tảng | ~2 tuần | Demo báo cáo tự động cho CĐT |
| S12 | Nền tảng | ~3 tuần | Tài chính liên thông — BOQ + Procurement + Kế toán |
| S13 | Nền tảng | ~3 tuần | QA/QC + Tiến độ + HSE PTW hoàn chỉnh |
| S14 | Hợp đồng | ~2 tuần | Contract + Office + Risk + Realtime |
| S15 | Bảo mật | ~2 tuần | Multi-tenant RLS — nền bảo mật cho S16+ |
| S16 | SaaS | ~3 tuần | 🏆 MILESTONE 2 — 3 loại user login độc lập |
| S17 | SaaS | ~3 tuần | 🏆 MILESTONE 3 — SaaS Launch Ready |
| S18 | Mobile | ~3 tuần | PWA + Camera + Offline — dùng tốt trên công trường |
| S19 | AI | ~3 tuần | Predictive AI + Auto Report + RAG nâng cao |
| S20 | AI R&D | ~4 tuần | 🏆 MILESTONE 4 — AI Differentiator |

Tổng S11–S20: ~28 tuần. Có thể rút ngắn nếu tập trung 1–2 module/sprint và không phát sinh nợ kỹ thuật.

# PHẦN 5 — THƯƠNG MẠI & HẠ TẦNG

## 5.1  Mô hình kinh doanh

| Hạng mục | Quyết định |
| --- | --- |
| Mô hình | SaaS tập trung — mỗi công ty là 1 tenant độc lập |
| Zalo OA | 1 OA duy nhất, gói Nâng cao 99k/tháng — tất cả tenant dùng chung |
| Payment | VNPay trước (SME Việt Nam), Stripe sau (Enterprise/FDI) |
| Trial | 14 ngày miễn phí, full features, không cần thẻ tín dụng |
| Target đầu | PM/PMC công ty xây dựng vừa và lớn tại Việt Nam — 5–50 dự án song song |

## 5.2  Hạ tầng cần tạo (Pending)

- Gmail mới: gemclaudepm.vn@gmail.com → Gemini API key production

- Supabase Organization "GemClaude PM" → project production (Singapore)

- GitHub Organization: GEM-CLAUDE-PM ✅ Đã tạo

- Vercel account link GitHub Org → deploy production

- Zalo OA: gói Nâng cao 99k/tháng → production token (S12)

- Domain: gemclaudepm.vn hoặc .com → đăng ký khi chuẩn bị launch S17

# PHẦN 6 — HƯỚNG DẪN CHUYỂN GIAO SESSION

## 6.1  Workflow giữa các session

|  | Hành động |
| --- | --- |
| 1 | Kết thúc session → git add . → git commit -m "mô tả" → git push |
| 2 | Session mới → upload zip thư mục src → GEM đọc code thực tế → verify esbuild |
| 3 | GEM tiếp tục sprint đúng chỗ — không hỏi lại những gì đã quyết định |

## 6.2  Quy tắc bất biến — GEM phải tuân theo

- AI Engine: @google/generative-ai — class GoogleGenerativeAI

- Model: gemini-3-flash-preview — TUYỆT ĐỐI KHÔNG thay đổi (trừ QaQc: GEM_MODEL_QUALITY)

- API key: (import.meta as any).env?.VITE_GEMINI_API_KEY

- Tech stack: React 19 + TypeScript + Tailwind + Vite 6 + Supabase

- Branding: GEM&CLAUDE PM Pro — không viết tắt, không thay đổi

- Temperature toàn app: 0.25 default

- getCurrentCtx KHÔNG tồn tại — dùng getCurrentMember(pid) + buildCtxFromMember(member)

- Sau mỗi str_replace → chạy esbuild verify ngay, không làm bước tiếp khi chưa pass

- Mỗi file thay đổi → test local từng bước, không batch lớn

## 6.3  Files cốt lõi — không được xóa/rename

| File | Vai trò |
| --- | --- |
| src/components/gemini.ts | Shared Gemini AI client V5.0 — toàn app import từ đây |
| src/components/db.ts | Unified data layer — localStorage + Supabase, ProjectDB typed helpers |
| src/components/types.ts | Shared types — Project, DashboardProps, UserContext, AuditEntry |
| src/components/permissions.ts | RBAC — UserContext, canDo(), getTabAccess(), createLegacyContext() |
| src/components/approvalEngine.ts | Approval workflow — 15 modules dùng chung, không tự handle |
| src/components/NotificationEngine.tsx | useNotification hook + NotificationProvider + InAppToastStack |
| src/components/PrintService.tsx | 12 loại báo cáo in — shared, modules không tự handle print |
| src/components/projectMember.ts | buildCtxFromMember(), getCurrentMember() — KHÔNG dùng getCurrentCtx() |

Tài liệu này là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình phát triển GEM&CLAUDE PM Pro từ S11 đến S20. Mọi quyết định lớn đã được ghi lại — session mới đọc tài liệu này + upload src.zip là đủ context để tiếp tục ngay.