GEM&CLAUDE PM Pro

Workflow Design — Toàn hệ thống v2.2

Rà soát đầy đủ · Bổ sung nhóm mới · Chuẩn hóa REVIEW vs APPROVE

11/3/2026

# I. Tổng quan — 28 Workflow / 7 Nhóm

So với phiên bản trước (v2.1 — 13 workflow), phiên bản này bổ sung 15 workflow mới sau khi rà soát đầy đủ toàn hệ thống.

Thay đổi quan trọng: Tách nhóm D (Procurement & Vendor) riêng biệt; mở rộng QA/QC từ 3 lên 8 workflow; mở rộng HSE từ 3 lên 5 workflow.

| Nhóm | Tên nhóm | Dashboard | SL | Workflow bao gồm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Vật tư / Kho | MaterialsDashboard | 4 | 📝 Đề xuất cấp vật tư · 📤 Phiếu xuất kho · 📥 Phiếu nhập kho · 📊 Kiểm kê kho định kỳ |
| B | QS / Hợp đồng | QSDashboard | 6 | 📋 Variation Order · ✅ BBNT Nội bộ · 🤝 BBNT với Chủ đầu tư · 💰 Yêu cầu Thanh toán · 📝 Phụ lục Hợp đồng · 🏗️ Thanh toán Thầu phụ |
| C | Tài chính / Kế toán | AccountingDashboard | 3 | 📒 Chứng từ Kế toán · 🕐 Bảng công · ⏰ Đề xuất Tăng ca |
| D | Procurement & Vendor | MaterialsDash + QS | 5 | 🛒 Đề xuất Mua sắm / Purchase Order · 🔬 Duyệt mẫu vật liệu · 🧪 Nghiệm thu vật liệu đầu vào · 🏢 Đánh giá & Duyệt Nhà cung cấp / Thầu phụ · ⭐ Đánh giá định kỳ Nhà cung cấp / Thầu phụ |
| E | Chất lượng QA/QC | QaQcDashboard | 8 | ⚠️ Non-Conformance Report · ❓ Request for Information · 🔍 Inspection Request · 📋 Inspection & Test Plan · 📖 Biện pháp thi công · 📐 Quản lý bản vẽ & Revision · 🔎 Audit chất lượng nội bộ · 🧫 Kết quả thí nghiệm / kiểm định |
| F | An toàn HSE | HSEWorkspace | 5 | 🚨 Báo cáo Sự cố / Near Miss · 🔐 Giấy phép Làm việc Nguy hiểm · 🦺 Họp an toàn đầu ca · 👁️ Kiểm tra An toàn định kỳ · 🔄 Corrective & Preventive Action |
| G | Nhân sự | HRWorkspace | 2 | 🏖️ Đề xuất nghỉ phép · 📌 Xử lý kỷ luật |

🆕 = Workflow mới, chưa có trong phiên bản trước

# II. Quy tắc bắt buộc — Action Types

| Action | Hạn mức | PIN | Nguyên tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| CREATE | ❌ | ❌ | Tạo hồ sơ — chưa có giá trị pháp lý |
| REVIEW | ❌ | ❌ | Xác nhận chuyên môn — LUÔN thực hiện, không skip dù giá trị bao nhiêu |
| APPROVE | ✅ | ✅ | Ký duyệt tài chính — phụ thuộc hạn mức |
| R + A | ✅ | ✅ | Vừa review vừa approve — khi giá trị ≤ hạn mức của cấp đó |
| SIGN | N/A | N/A | Ký ngoài app (CĐT, TVGS, đối tác, NTP) |
| UPLOAD | ❌ | ❌ | Upload văn bản đã ký vào hệ thống |
| NOTIFY | ❌ | ❌ | Gửi thông báo tự động — hệ thống thực hiện |

# III. Chi tiết 28 Workflow

## Nhóm A — Vật tư / Kho

A1. 📝 Đề xuất cấp vật tư  🆕

Căn cứ bắt buộc trước khi Thủ kho xuất kho. KS/KT thi công lập — CH Phó duyệt.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS / KT thi công lập đề xuất | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_ch | CH Phó xem xét nhu cầu & kế hoạch | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip dù số lượng bao nhiêu |
| 3 | approve_ch | CH Phó duyệt cấp vật tư | L3 | R + A | Có—PIN | ≤ L3_max → done. > L3_max → bước 4 |
| 4 | approve_l4 | PM duyệt (lô lớn hoặc ngoài kế hoạch) | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |

A2. 📤 Phiếu xuất kho

Chỉ được tạo sau khi có MATERIAL_REQUEST approved. PM không ký từng phiếu — chỉ xem báo cáo tổng hợp.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Thủ kho lập phiếu (link tới MR) | L1 | CREATE | Không | Bắt buộc có MR approved — không xuất chui |
| 2 | approve_ch | CH Phó xem xét & duyệt xuất | L3 | R + A | Có—PIN | ≤ L3_max → kết thúc. > L3_max → bước 3 |
| 3 | approve_l4 | PM duyệt (lô lớn bất thường) | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 4 | ledger | KT ghi sổ xuất kho (TK621/TK152) | L2 | REVIEW | Không | Bắt buộc sau khi approved |

A3. 📥 Phiếu nhập kho

Từ đơn mua sắm hoặc nhập lại từ công trường. Phải khớp với phiếu giao hàng của NCC.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Thủ kho lập phiếu (link tới PO/GH) | L1 | CREATE | Không | — |
| 2 | approve_ch | CH Phó xem xét & duyệt nhập | L3 | R + A | Có—PIN | ≤ L3_max → kết thúc |
| 3 | approve_l4 | PM duyệt | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 4 | ledger | KT ghi sổ nhập kho (TK152/TK331) | L2 | REVIEW | Không | Bắt buộc |

A4. 📊 Kiểm kê kho định kỳ

Hàng tháng/quý. Kết quả approved tự động điều chỉnh tồn kho hệ thống.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Thủ kho lập phiếu kiểm kê | L1 | CREATE | Không | — |
| 2 | verify | KT xác nhận số liệu sổ sách | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve | CH Phó duyệt & ký | L3 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | post | Hệ thống điều chỉnh số tồn kho | — | CREATE | Không | Auto sau khi approved |

## Nhóm B — QS / Hợp đồng

B1. 📋 Variation Order — Biến động KL/ĐG

CH Phó LUÔN review kỹ thuật. ≤ L3_max: CH Phó vừa review vừa approve, không cần CĐT. > L3_max: PM → GĐ → CĐT.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS lập VO | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_ch | CH Phó xem xét chuyên môn | L3 | R + A | Có—PIN | ≤ L3_max → APPROVED nội bộ, skip bước 3–6 |
| 3 | approve_l4 | PM ký nội bộ | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 4 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |
| 5 | ext_sign | CĐT ký xác nhận | — | SIGN | N/A | Chỉ khi > L3_max |
| 6 | upload | Upload bản đã ký 2 bên | L2 | UPLOAD | Không | Chỉ khi > L3_max |

B2. ✅ BBNT Nội bộ

Nội bộ BCH — không cần CĐT. QS xác nhận KL trước khi CH Trưởng ký.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS Giám sát lập BBNT | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_qs | QS xem xét & xác nhận KL | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | sign_ch | CH Trưởng ký duyệt | L3 | APPROVE | Có—PIN | — |

B3. 🤝 BBNT với Chủ đầu tư

Căn cứ lập YCTT. Phải có đủ chữ ký 2 bên. QS xác nhận trước, CH Trưởng ký, rồi CĐT/TVGS ký.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS Giám sát lập BBNT | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_qs | QS xem xét & xác nhận KL | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | sign_ch | CH Trưởng ký (phía nhà thầu) | L3 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 4 | ext_sign | CĐT / TVGS ký xác nhận | — | SIGN | N/A | Bắt buộc — không có không được YCTT |
| 5 | upload | Upload bản đã ký 2 bên | L2 | UPLOAD | Không | — |

B4. 💰 Yêu cầu Thanh toán (YCTT)

CH Phó LUÔN review KL/kỹ thuật trước. Leo thang tài chính theo hạn mức.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS lập YCTT (từ BBNT approved) | L2 | CREATE | Không | Phải có BBNT_OWNER approved |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét chuyên môn | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l3 | CH Phó ký duyệt | L3 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi ≤ L3_max → kết thúc |
| 4 | approve_l4 | PM ký duyệt | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 5 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |

B5. 📝 Phụ lục Hợp đồng

Không có skip — tất cả bước bắt buộc. GĐ và đối tác đều phải ký.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS/PM soạn phụ lục | L3 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l4 | PM xem xét nội dung | L4 | REVIEW | Không | — |
| 3 | approve_l4 | PM ký nội bộ | L4 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 4 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 5 | ext_sign | Đối tác ký xác nhận | — | SIGN | N/A | — |
| 6 | upload | Upload bản ký 2 bên | L2 | UPLOAD | Không | — |

B6. 🏗️ Thanh toán Thầu phụ  🆕

Tách riêng khỏi PAYMENT_REQUEST vì có QS xác nhận KL thầu phụ riêng + hợp đồng thầu phụ.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS lập đề nghị TT thầu phụ | L2 | CREATE | Không | Phải có BBNT thầu phụ approved |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét KL thầu phụ | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l3 | CH Phó duyệt | L3 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi ≤ L3_max |
| 4 | approve_l4 | PM ký | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 5 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |

## Nhóm C — Tài chính / Kế toán

C1. 📒 Chứng từ Kế toán

KT Trưởng LUÔN xem xét. Ký nếu trong hạn mức — GĐ ký nếu vượt ngưỡng.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KT Site lập chứng từ | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l4 | KT Trưởng xem xét | L4 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l4 | KT Trưởng ký | L4 | R + A | Có—PIN | Chỉ khi ≤ L4_max |
| 4 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |

C2. 🕐 Bảng công

Đầu vào tính lương và quyết toán. CH Phó xem xét trước khi ký.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Site Admin / KS lập bảng công | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l3 | CH Phó ký duyệt | L3 | R + A | Có—PIN | — |

C3. ⏰ Đề xuất Tăng ca

Lập trước khi tăng ca. Liên kết với Bảng công.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Đội trưởng / KS lập đề xuất | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét kế hoạch | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | approve_l3 | CH Phó / Trưởng duyệt | L3 | R + A | Có—PIN | — |

## Nhóm D — Procurement & Vendor

D1. 🛒 Đề xuất Mua sắm / Purchase Order

Từ MATERIAL_REQUEST chưa có trong kho → lập PO. CH Phó review kỹ thuật, leo thang tài chính.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Nhân viên / KS lập đề xuất MS | L2 | CREATE | Không | Có thể link từ MATERIAL_REQUEST không đủ tồn |
| 2 | review_l3 | CH Phó xem xét spec kỹ thuật | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip |
| 3 | approve_l3 | CH Phó duyệt | L3 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi ≤ L3_max |
| 4 | approve_l4 | PM ký ngân sách | L4 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L3_max |
| 5 | approve_l5 | GĐ ký | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ khi > L4_max |

D2. 🔬 Duyệt mẫu vật liệu (Material Submittal)  🆕

Nhà thầu đệ trình mẫu VL trước khi sử dụng. QA/QC kiểm tra kỹ thuật + TCVN. CĐT/TVGS duyệt chính thức. Áp dụng cho VL kết cấu, hoàn thiện, MEP.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS / QS lập hồ sơ đệ trình mẫu VL | L2 | CREATE | Không | Phải kèm CO/CQ, catalog, TCVN tham chiếu |
| 2 | review_qs | QS kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — kiểm tra đủ giấy tờ trước khi QA/QC nhận |
| 3 | review_qa | QA/QC kiểm tra kỹ thuật + tiêu chuẩn | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — kể cả VL thông thường (chỉ level review khác) |
| 4 | approve_ch | CH Trưởng ký duyệt nội bộ | L3 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 5 | ext_sign | CĐT / TVGS duyệt chính thức | — | SIGN | N/A | Bắt buộc — không được dùng VL khi chưa có |
| 6 | upload | Upload biên bản duyệt mẫu | L2 | UPLOAD | Không | — |

D3. 🧪 Nghiệm thu vật liệu đầu vào  🆕

Kiểm tra mỗi lô VL nhập vào công trường. VL quan trọng (thép, bê tông, cáp): QA/QC chủ trì. VL thông thường: KS Giám sát chủ trì, QA/QC xác nhận.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Thủ kho / KS lập yêu cầu kiểm tra lô | L1 | CREATE | Không | Khi hàng về công trường — trước khi nhập kho |
| 2 | inspect_ks | KS Giám sát kiểm tra số lượng/quy cách | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — VL thường: KS chủ trì; VL quan trọng: phối hợp QA/QC |
| 3 | inspect_qa | QA/QC kiểm tra chất lượng (nếu cần TN) | L2 | REVIEW | Không | Bắt buộc với VL kết cấu. Tùy chọn với VL thông thường |
| 4 | approve_ch | CH Phó xác nhận đủ điều kiện nhập kho | L3 | R + A | Có—PIN | — |
| 5 | create_pn | Tạo Phiếu nhập kho (WAREHOUSE_ENTRY) | — | CREATE | Không | Auto sau khi INCOMING approved |

D4. 🏢 Đánh giá & Duyệt Nhà cung cấp / Thầu phụ  🆕

QS đánh giá năng lực tài chính/kinh nghiệm/giá. QA/QC đánh giá năng lực kỹ thuật/chất lượng. CH Trưởng/PM duyệt. Kết quả vào danh sách NCC/TP được phê duyệt.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS lập hồ sơ đánh giá NCC/TP | L2 | CREATE | Không | Kèm hồ sơ năng lực, báo giá, tham chiếu dự án |
| 2 | review_qs | QS đánh giá tài chính, kinh nghiệm, giá | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — QS chịu trách nhiệm mặt thương mại |
| 3 | review_qa | QA/QC đánh giá kỹ thuật, chứng chỉ | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — QA/QC chịu trách nhiệm mặt kỹ thuật |
| 4 | approve_ch | CH Trưởng duyệt (NCC thông thường) | L3 | APPROVE | Có—PIN | NCC thông thường → vào danh sách approved |
| 5 | approve_l4 | PM duyệt (TP / NCC giá trị lớn) | L4 | APPROVE | Có—PIN | TP hoặc NCC có giá trị hợp đồng > L3_max |
| 6 | approve_l5 | GĐ duyệt (TP chiến lược) | L5 | APPROVE | Có—PIN | Chỉ TP lớn / hợp đồng > L4_max |
| 7 | notify | Thông báo kết quả cho NCC/TP | — | NOTIFY | Không | Auto sau khi approved / rejected |

D5. ⭐ Đánh giá định kỳ Nhà cung cấp / Thầu phụ  🆕

Cuối dự án hoặc hàng quý. Kết quả ảnh hưởng đến danh sách được duyệt ở lần sau.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QS + QA/QC lập phiếu đánh giá | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_qa | QA/QC cho điểm kỹ thuật / tiến độ | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | approve_pm | PM phê duyệt kết quả đánh giá | L4 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | update | Cập nhật danh sách NCC/TP hệ thống | — | CREATE | Không | Auto |

## Nhóm E — Chất lượng QA/QC

E1. ⚠️ Non-Conformance Report (NCR)

Phát hiện sai sót — gửi bên có lỗi xử lý — QA/QC xác nhận — đóng NCR.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QA/QC phát hành NCR | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | issue | Gửi bên chịu trách nhiệm (NTP / BCH) | — | NOTIFY | N/A | — |
| 3 | respond | Bên liên quan phản hồi & xử lý | — | SIGN | N/A | Có deadline phản hồi |
| 4 | verify | QA/QC xác nhận đã xử lý thực tế | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — không đóng NCR khi chưa verify |
| 5 | close | Trưởng QA/QC đóng NCR | L3 | R + A | Có—PIN | — |

E2. ❓ Request for Information (RFI)

Hỏi CĐT/TVGS về thiết kế, bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật. Có thời hạn phản hồi.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS Giám sát lập RFI | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_ch | CH Phó xem xét trước khi gửi | L3 | REVIEW | Không | — |
| 3 | send | Gửi CĐT / TVGS (kèm deadline) | — | NOTIFY | N/A | — |
| 4 | respond | CĐT / TVGS phản hồi | — | SIGN | N/A | Overdue alert nếu quá deadline |
| 5 | close | KS Giám sát đóng RFI | L2 | R + A | Không | — |

E3. 🔍 Inspection Request — Nghiệm thu công đoạn

ITP-based. Bắt buộc trước khi che khuất (cover-up). QA/QC pass thì mới được thi công tiếp.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS / QS lập yêu cầu kiểm tra | L2 | CREATE | Không | Phải gắn với hạng mục ITP cụ thể |
| 2 | inspect | QA/QC kiểm tra thực tế tại hiện trường | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — không skip dù nào |
| 3 | approve | Trưởng QA/QC xác nhận PASS | L3 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | ext_sign | TVGS xác nhận (nếu CĐT yêu cầu) | — | SIGN | N/A | Tùy yêu cầu hợp đồng |
| 5 | notify | Thông báo KS được thi công tiếp | — | NOTIFY | Không | Auto sau khi approved |

E4. 📋 Inspection & Test Plan (ITP) — Lập & Duyệt  🆕

Lập một lần đầu dự án / giai đoạn. Là khung cho toàn bộ INSPECTION_REQUEST. CĐT/TVGS phải duyệt ITP.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QA/QC lập ITP theo scope công việc | L3 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_ch | CH Trưởng review nội dung kỹ thuật | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | approve_pm | PM duyệt nội bộ | L4 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 4 | ext_sign | CĐT / TVGS duyệt ITP | — | SIGN | N/A | Bắt buộc — ITP phải có chữ ký CĐT |
| 5 | upload | Upload ITP đã duyệt | L2 | UPLOAD | Không | — |

E5. 📖 Biện pháp thi công (Method Statement)  🆕

Lập trước khi thi công hạng mục quan trọng. CĐT/TVGS phải duyệt. Là căn cứ để lập ITP và PTW.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS / CH Phó lập biện pháp TC | L3 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_qa | QA/QC review chất lượng & tiêu chuẩn | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | review_hse | HSE review an toàn | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — review song song với QA/QC |
| 4 | approve_ch | CH Trưởng ký nội bộ | L3 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 5 | approve_pm | PM duyệt | L4 | APPROVE | Có—PIN | — |
| 6 | ext_sign | CĐT / TVGS duyệt | — | SIGN | N/A | Bắt buộc với hạng mục phức tạp / nguy hiểm |
| 7 | upload | Upload bản đã duyệt | L2 | UPLOAD | Không | — |

E6. 📐 Quản lý bản vẽ & Revision

Kiểm soát phiên bản bản vẽ. Tránh thi công theo bản vẽ cũ.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS / Drafter upload bản vẽ mới | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_qa | QA/QC kiểm tra số revision, scope | L2 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | approve_ch | CH Trưởng xác nhận phát hành | L3 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | notify | Thông báo tất cả KS trên công trường | — | NOTIFY | Không | Auto — gửi link bản vẽ mới |

E7. 🔎 Audit chất lượng nội bộ  🆕

Định kỳ hoặc đột xuất. Kết quả ảnh hưởng đến NCR và cải tiến hệ thống QA/QC.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Trưởng QA/QC lập kế hoạch audit | L3 | CREATE | Không | — |
| 2 | conduct | QA/QC thực hiện audit | L3 | REVIEW | Không | — |
| 3 | report | Lập báo cáo audit (NCR nếu có) | L3 | CREATE | Không | Auto tạo NCR nếu phát hiện NC |
| 4 | approve_pm | PM ghi nhận báo cáo | L4 | REVIEW | Không | — |

E8. 🧫 Kết quả thí nghiệm / kiểm định  🆕

Bê tông, thép, vật liệu cần TN. Kết quả từ lab → QA/QC xác nhận → lưu hồ sơ.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QA/QC / KS lập yêu cầu lấy mẫu TN | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | sample | Lấy mẫu tại công trường | — | CREATE | Không | — |
| 3 | lab_result | Nhận kết quả từ phòng thí nghiệm | — | UPLOAD | Không | Upload file kết quả TN |
| 4 | verify_qa | QA/QC xem xét kết quả | L2 | REVIEW | Không | LUÔN — pass/fail theo TCVN |
| 5 | approve_ch | Trưởng QA/QC xác nhận | L3 | R + A | Có—PIN | FAIL → auto tạo NCR |

## Nhóm F — An toàn HSE

F1. 🚨 Báo cáo Sự cố / Near Miss

Không có ngưỡng tài chính. PM ghi nhận là bước cuối.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Nhân viên / Trưởng HSE lập báo cáo | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l3 | Trưởng HSE điều tra & xác nhận | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | record_l4 | PM ghi nhận | L4 | REVIEW | Không | — |
| 4 | close | Trưởng HSE đóng sự cố | L3 | R + A | Có—PIN | Sau khi CAPA hoàn thành |

F2. 🔐 Giấy phép Làm việc Nguy hiểm (PTW)  🆕

Hot work, confined space, working at height, electrical. Phải có trước khi bắt đầu.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | KS / Đốc công lập PTW | L2 | CREATE | Không | Phải kèm Method Statement approved |
| 2 | review_hse | Trưởng HSE kiểm tra điều kiện ATLD | L3 | REVIEW | Không | LUÔN — không cho phép làm khi chưa review |
| 3 | approve | CH Phó / Trưởng cấp phép | L3 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | close | Trưởng HSE đóng PTW (sau khi xong) | L3 | R + A | Có—PIN | — |

F3. 🦺 Họp an toàn đầu ca (Toolbox Meeting)

Ghi nhận nhanh. CH Phó ký xác nhận đã tổ chức.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Trưởng HSE / KS lập biên bản | L2 | CREATE | Không | — |
| 2 | sign_ch | CH Phó ký xác nhận | L3 | R + A | Có—PIN | — |

F4. 👁️ Kiểm tra An toàn định kỳ  🆕

Tuần/tháng. Trưởng HSE lập, CH Trưởng xem xét, PM ghi nhận. Tự động tạo NCR_HSE nếu có vi phạm.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Trưởng HSE lập biên bản kiểm tra | L3 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_ch | CH Phó / Trưởng xem xét kết quả | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | record_pm | PM ghi nhận | L4 | REVIEW | Không | Auto tạo vi phạm nếu có |
| 4 | close | Trưởng HSE đóng sau khi CAPA | L3 | R + A | Có—PIN | — |

F5. 🔄 Corrective & Preventive Action (CAPA)  🆕

Phát sinh từ NCR / Sự cố HSE / Audit. Theo dõi đến khi hoàn thành.

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | QA/QC hoặc HSE lập CAPA | L3 | CREATE | Không | Link với NCR / Incident / Audit tương ứng |
| 2 | assign | CH Trưởng giao nhiệm vụ cho người xử lý | L3 | REVIEW | Không | — |
| 3 | implement | Bên xử lý thực hiện hành động | — | CREATE | Không | Có deadline |
| 4 | verify | QA/QC hoặc HSE xác nhận đã xử lý | L3 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 5 | close | PM đóng CAPA | L4 | R + A | Có—PIN | — |

## Nhóm G — Nhân sự

G1. 🏖️ Đề xuất nghỉ phép  🆕

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | Nhân viên lập đơn nghỉ phép | L1 | CREATE | Không | — |
| 2 | approve | CH Phó / Trưởng duyệt | L3 | R + A | Có—PIN | — |

G2. 📌 Xử lý kỷ luật  🆕

| # | Step ID | Tên bước | Lv | Action | PIN | Skip / Điều kiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | create | HR / CH Phó lập hồ sơ xử lý | L3 | CREATE | Không | — |
| 2 | review_l4 | PM xem xét | L4 | REVIEW | Không | LUÔN |
| 3 | approve_l4 | PM quyết định hình thức | L4 | R + A | Có—PIN | — |
| 4 | notify | Thông báo cho đương sự | — | NOTIFY | Không | Auto |

# IV. Ma trận — Ai làm gì trong từng Workflow

R = Review  ·  A = Approve  ·  R+A = cả hai  ·  C = Create  ·  S = Sign/Upload (ngoài app)

| Workflow | KS L2 | Thủ kho L1 | QS L2 | QA QC L2-3 | CH Phó L3 | CH Trg L3 | PM L4 | KT Trg L4 | GĐ L5 | CĐT / TVGS | NCC NTP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — Vật tư / Kho — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 📝 Đề xuất cấp vật tư | C | — | — | — | R+A | — | A | — | — | — | — |
| 📤 Phiếu xuất kho | — | C | — | — | R+A | — | A | — | — | — | — |
| 📥 Phiếu nhập kho | — | C | — | — | R+A | — | A | — | — | — | — |
| 📊 Kiểm kê kho định kỳ | — | C | — | — | — | R+A | — | — | — | — | — |
| — QS / Hợp đồng — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 📋 Variation Order | — | — | C | — | R+A | — | A | — | A | S | — |
| ✅ BBNT Nội bộ | C | — | R | — | — | A | — | — | — | — | — |
| 🤝 BBNT với Chủ đầu tư | C | — | R | — | — | A | — | — | — | S | — |
| 💰 Yêu cầu Thanh toán | — | — | C | — | R/A | — | A | — | A | — | — |
| 📝 Phụ lục Hợp đồng | — | — | C | — | — | — | R+A | — | A | S | — |
| 🏗️ Thanh toán Thầu phụ | — | — | C | — | R/A | — | A | — | A | — | — |
| — Tài chính / Kế toán — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 📒 Chứng từ Kế toán | — | — | — | — | — | — | — | R+A | A | — | — |
| 🕐 Bảng công | C | — | — | — | R+A | — | — | — | — | — | — |
| ⏰ Đề xuất Tăng ca | C | — | — | — | R+A | — | — | — | — | — | — |
| — Procurement & Vendor — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🛒 Đề xuất Mua sắm / Purchase O | C | — | R | — | R/A | — | A | — | A | — | — |
| 🔬 Duyệt mẫu vật liệu | — | — | R | R | — | R+A | — | — | — | S | — |
| 🧪 Nghiệm thu vật liệu đầu vào | R | R | — | R | R+A | — | — | — | — | — | — |
| 🏢 Đánh giá & Duyệt Nhà cung cấ | — | — | R | R | — | A | A | — | A | — | S |
| ⭐ Đánh giá định kỳ Nhà cung cấ | — | — | C | R | — | — | R+A | — | — | — | S |
| — Chất lượng QA/QC — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⚠️ Non-Conformance Report | — | — | — | C/R+A | — | — | — | — | — | — | S |
| ❓ Request for Information | C | — | — | — | R | — | — | — | — | S | — |
| 🔍 Inspection Request | C | — | — | R+A | — | — | — | — | — | S | — |
| 📋 Inspection & Test Plan | — | — | — | C | — | R | A | — | — | S | — |
| 📖 Biện pháp thi công | — | — | — | R | — | R | A | — | — | S | — |
| 📐 Quản lý bản vẽ & Revision | C | — | — | R | — | R+A | — | — | — | — | — |
| 🔎 Audit chất lượng nội bộ | — | — | — | C/R | — | — | R | — | — | — | — |
| 🧫 Kết quả thí nghiệm / kiểm đị | — | — | — | C/R+A | — | — | — | — | — | — | — |
| — An toàn HSE — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🚨 Báo cáo Sự cố / Near Miss | C | — | — | — | R | — | R | — | — | — | — |
| 🔐 Giấy phép Làm việc Nguy hiểm | C | — | — | — | R+A | — | — | — | — | — | — |
| 🦺 Họp an toàn đầu ca | C | — | — | — | R+A | — | — | — | — | — | — |
| 👁️ Kiểm tra An toàn định kỳ | — | — | — | C/R | R | — | R | — | — | — | — |
| 🔄 Corrective & Preventive Acti | — | — | — | C/R | — | R+A | A | — | — | — | — |
| — Nhân sự — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🏖️ Đề xuất nghỉ phép | C | — | — | — | R+A | — | — | — | — | — | — |
| 📌 Xử lý kỷ luật | — | — | — | — | — | — | R+A | — | — | — | — |

GEM&CLAUDE PM Pro  ·  Workflow Design v2.2  ·  28 Workflows / 7 Nhóm