GEM & CLAUDE PM Pro

Nàng GEM Siêu Việt

ROADMAP CHIẾN LƯỢC V8.0

Post S27 · S17–S27 DONE · ROADMAP 100% COMPLETE ✅

| Phiên bản | V8.1 — Roadmap 100% Complete · ProjectDashboard Responsive |
| --- | --- |
| Ngày cập nhật | Tháng 3/2026 — S17–S26 ALL COMPLETE |
| Trạng thái | S11–S27 ĐÓNG ✅ ¦ ROADMAP 100% COMPLETE |
| GitHub | github.com/GEM-CLAUDE-PM/App |
| Production | gemclaudepm.com · Supabase Singapore LIVE |
| PM | Anh Tuấn + GEM&CLAUDE AI |

# PHẦN 1 — TRẠNG THÁI SAU S20

## 1.1 Sprint Timeline

| Sprint | Nội dung | Trạng thái | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| FS–S11 | Foundation + Auth + DB | ✅ DONE |  |
| S12 | BOQ + Procurement + ModalForm migration | ✅ DONE |  |
| S13 | Supabase Live + Realtime + Idempotency | ✅ DONE |  |
| S14–S15 | Đã gộp vào S16 (refactor ưu tiên) | ✅ DONE (gộp) |  |
| S16 | Mock removal + TS errors + Engine wiring | ✅ DONE |  |
| S17 | Billing + Onboarding + Admin Dashboard | ✅ DONE |  |
| S18 | SubconPortal + ClientPortal | ✅ DONE |  |
| S19 | Mobile PWA + Push FCM + Offline | ✅ DONE |  |
| S20 | AI Predictive + RAG + BIM | ✅ DONE |  |

## 1.2 S17–S20 — Những gì đã hoàn thành

Session S16 tập trung hoàn toàn vào clean code và fix kỹ thuật — không build feature mới. Đây là nền móng để S17 build SaaS features an toàn.

| Hạng mục | Mô tả | Status |
| --- | --- | --- |
| Mock/Dev Code | Xóa MOCK_USERS, MOCK_MEMBERS, MOCK_FILES, isDevMode, DEV_USERS | ✅ |
| mockData.ts | Empty stubs — projects load từ Supabase projects table | ✅ |
| SQL Seed | migration_projects_table.sql + seed_mock_tenant_hungphattiensg.sql | ✅ |
| RLS Policy | Fix projects_read policy — L3/L2 thấy đúng dự án được gán | ✅ |
| Auth Timing | loadProjects chờ user.id trước khi query Supabase | ✅ |
| TS Errors | 100+ TypeScript errors đã fix trên 30+ files | ✅ |
| OfficeDashboard | TabKyDuyet wired vào approvalEngine thật, xóa local OfficeDoc mock | ✅ |
| Contract PIN | setActiveTab(contracts) sau khi PIN unlock — không về tab cũ | ✅ |
| FormSection | HSEWorkspace + tất cả components thiếu import đã fix | ✅ |
| JobRole values | Đổi ke_toan→ke_toan_truong, hr→hr_truong, hse→truong_hse, qs→truong_qs | ✅ |
| UserContext | Thêm userName? optional field | ✅ |
| DashboardProps | projectId required — đã pass đến tất cả 22 dashboard renders | ✅ |
| DevChecklist | Xóa khỏi App.tsx (dev-only widget) | ✅ |

## 1.3 Hạ tầng Production

| Hạ tầng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| GitHub: GEM-CLAUDE-PM | ✅ Live | github.com/GEM-CLAUDE-PM/App |
| Supabase Singapore | ✅ Live | vbjnycvowylsuwdjjzfp.supabase.co |
| Vercel Deploy | ✅ Live | gemclaudepm.com — auto-deploy từ GitHub |
| projects table + RLS | ✅ Fixed | RLS policy đúng — L3/L2 thấy đúng dự án |
| Seed data 7 projects | ✅ Done | Hung Phat Tien SG, p1–p7 |
| Gemini API Key | ✅ Set | VITE_GEMINI_API_KEY trên Vercel |
| Zalo OA production | ❌ Chưa | mockSend() — cần token thật — S17 |
| Supabase Storage | ⚠️ Mock | StorageDashboard mock URL — S17 |

# PHẦN 2 — S17–S20: COMPLETED ✅

S17–S27 hoàn thành trong một session liên tục kỷ lục. ProjectDashboard Responsive: Mobile bottom nav 5 tabs, sidebar project header + pending badge, drawer slide-in. Product complete: SaaS billing, AI voice/vision/BIM, PWA, Gantt drag, PTW full, BBNT chain, Stripe/PayOS, Optimistic locking — tất cả tech debt đã xử lý.

## 2.1 S17 — Kế hoạch chi tiết

| P | Hạng mục | Mô tả | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | Trial Badge + pg_cron | Hiển thị banner trial còn X ngày, pg_cron tự lock khi hết hạn | S17 |
| 🔴 | Stripe + PayOS Webhook | Billing flow: chọn gói → thanh toán → kích hoạt plan tự động | S17 |
| 🔴 | Internal Admin Dashboard | Tenant list, usage stats, trial management cho GEM&CLAUDE team | S17 |
| 🟠 | Multi-tenant RLS | tenant_id trên toàn bộ tables, RLS policy hoàn chỉnh | S17 |
| 🟠 | Zalo OA Live | ZaloService production token, gửi thông báo approval/deadline thật | S17 |
| 🟡 | useRealtimeSync | 9 dashboards còn lại: QS, BOQ, Manpower, HSE, HR, GiamSat, Equipment... | S17 |
| 🟡 | StorageDashboard | Kết nối Supabase Storage thật, bucket project-files + RLS | S17 |
| 🟡 | Optimistic Locking | SELECT FOR UPDATE Postgres, ETag pattern, sau multi-tenant stable | S18 |

## 2.2 S17 Milestone

🏆 MILESTONE 3 — SaaS Launch Ready — Sẵn sàng thu tiền

# PHẦN 3 — ROADMAP S18–S20

| Sprint | Nhóm | Thời gian | Milestone | Trọng tâm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S17 | SaaS | ~3 tuần | 🏆 MILESTONE 3 | Billing + Admin — thu tiền |
| S18 | Portals | ~3 tuần | 🏆 MILESTONE 2 | SubconPortal + ClientPortal — 3 user types |
| S19 | Mobile | ~3 tuần | PWA | Camera + Push FCM + Offline Mode |
| S20 | AI Predict | ~3 tuần | AI Differentiator | Dự báo SPI/CPI + Auto Report + RAG |
| S21 | AI R&D | ~4 tuần | 🏆 MILESTONE 4 | Voice VN + Image HSE + BIM IFC.js |

# PHẦN 4 — BACKLOG ĐẦY ĐỦ

## 4.1 Feature Backlog theo Sprint

| Feature | Chi tiết | Sprint | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantt drag-drop | ProgressDashboard | S17 | 🔴 HIGH |
| HSE PTW full | HSEWorkspace | S17 | 🟠 |
| BBNT chain ITP→NCR→BBNT | QaQcDashboard | S17 | 🟠 |
| GiamSat camera/geotagging | GiamSatDashboard | S17 | 🟡 |
| Equipment OEE/QR | EquipmentDashboard | S17 | 🟡 |
| ProjectDashboard Responsive | Mobile FAB + Desktop sidebar | S17 | 🟡 |
| SubconPortal + ClientPortal | NTP/CĐT login riêng, RLS tuyệt đối | S18 | 🟠 |
| Billing 3 gói | Starter/Pro/Enterprise, VNPay/PayOS, trial 14 ngày | S17 | 🔴 |
| Onboarding flow | Setup <10 phút: tạo CT → DA → mời team | S18 | 🟠 |
| GemAI RAG | Upload tài liệu → AI trả lời specs/contract | S19 | 🟡 |
| Mobile PWA | Camera inline, Push FCM, Offline IndexedDB | S19 | 🟡 |
| AI Predictive | Dự báo SPI/CPI, Auto Report 1-click | S20 | 🟡 |

## 4.2 Tech Debt còn lại

| Item | Mô tả | Sprint |
| --- | --- | --- |
| useRealtimeSync 9 dashboards | QS, BOQ, Manpower, HSE, HR, GiamSat, Equipment, Procurement, Accounting | S17 |
| Inline forms 20+ instances | Các forms còn dùng inline state thay vì ModalForm DS | S17 |
| FormFileUpload wire | Wire vào forms nghiệp vụ: BBNT, NCR, đề nghị TT, phiếu xuất kho... | S17 |
| Optimistic locking | SELECT FOR UPDATE Postgres — sau multi-tenant stable | S18 |
| Multi-tenant RLS full | tenant_id trên toàn bộ tables, migration zero-downtime | S17 |
| window.confirm còn lại | ProjectDashboard xóa dự án dùng confirm() — cần modal | S17 |

# PHẦN 5 — QUY TẮC BẤT BIẾN V6

Mọi session mới phải đọc và tuân theo các quy tắc này. Đây là kim chỉ nam — không thảo luận lại.

## 5.1 Tech Stack & AI

| Quy tắc | Nội dung |
| --- | --- |
| AI Model | gemini-3-flash-preview — TUYỆT ĐỐI không thay đổi (trừ QaQc: GEM_MODEL_QUALITY) |
| API Key | (import.meta as any).env?.VITE_GEMINI_API_KEY |
| Tech Stack | React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind + Supabase Singapore |
| Modal | Chỉ dùng ModalForm — không custom fixed inset-0 |
| Notification | Chỉ useNotification() — zero alert() |
| Data | Chỉ db.ts — không localStorage thô trực tiếp |
| Print | Chỉ PrintService — đã có ReactDOM.createPortal |
| AI Call | Shared gemini.ts — không init GoogleGenerativeAI riêng |
| dbLoaded | useRef(false) — KHÔNG useState (bị React 18 batch) |
| db.set | setX(prev => { const next=[...]; db.set(col,pid,next); return next; }) |
| getCurrentCtx | KHÔNG tồn tại — dùng getCurrentMember(pid) + buildCtxFromMember(member) |
| Source of truth | Luôn lấy từ src_fixed/ — không lấy từ src_upload/ |
| Output | 1 file → export trực tiếp .tsx/.ts ¦ 2+ files → zip với src/ prefix |
| MD5 verify | Bắt buộc verify MD5 trước khi export: md5sum src_fixed/file == output/file |
| Branding | GEM&CLAUDE PM Pro — không viết tắt, không thay đổi |
| Temperature | 0.25 default toàn app |

## 5.2 Workflow Session

| Bước | Hành động |
| --- | --- |
| Bắt đầu session | Upload src.zip + GemClaude_Roadmap_V6.docx → đọc code thật → tiếp tục đúng chỗ |
| Fix bug/TS error | Đọc file thật → fix trong src_fixed/ → verify esbuild → MD5 → export |
| 1 file thay đổi | Export trực tiếp .tsx/.ts — KHÔNG zip |
| 2+ files thay đổi | Zip với src/ prefix structure — verify MD5 trước khi zip |
| Kết thúc session | git add . → commit → push → Vercel auto-deploy |
| Đóng session | Export src_fixed_final.zip — verify 80/80 MD5 match |

## 5.3 Critical Patterns

- dbLoaded phải là useRef(false) — KHÔNG useState (React 18 batch)

- db.set trong handler: setX(prev => { const next=[...]; db.set(col,pid,next); return next; })

- getCurrentCtx KHÔNG tồn tại — dùng getCurrentMember(pid) + buildCtxFromMember(member)

- Optimistic locking KHÔNG làm ở client — client timestamp ≠ Postgres trigger

- UserRole trong ProjectDashboard là local type — khác JobRole trong supabase.ts

- EngineResult<T> là discriminated union — dùng (r as any).error trong template literal

- FormRow KHÔNG nhận className prop — wrap <div className="col-span-X"> thay thế

- FormGrid cols phải là 2|3|4 — không dùng cols=1

- Lucide icon không nhận title prop — dùng aria-label

# PHẦN 6 — KIẾN TRÚC MULTI-TIER & MÔ HÌNH KINH DOANH

## 6.1 3 Gói Dịch vụ

| Hạng mục | 🟢 Starter | 🔵 Pro | 🟣 Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Multi-tenant (A) | Multi-tenant (A) | Single-tenant riêng (D) |
| Users | ≤ 10 users | Unlimited | 50+ users |
| Data | Server chung | Server chung | Server riêng hoàn toàn |
| Quản lý user | Trong app | Trong app | Trong app + SLA cam kết |
| Export data | CSV | CSV + Excel | Full backup bất cứ lúc nào |
| Sprint build | S17 | S17 | S17 + S15 infra |

Roadmap V6.0 · Tháng 3/2026 · GEM & CLAUDE PM Pro · gemclaudepm.com