GEM & CLAUDE PM Pro

Nàng GEM Siêu Việt

ROADMAP CHIẾN LƯỢC V10.0

| Phiên bản | V10.0 — Post S29 · Product Complete · Go-to-Market Phase |
| --- | --- |
| Ngày cập nhật | Tháng 3/2026 — S17–S29 ALL COMPLETE |
| Trạng thái | S11–S29 ĐÓNG ✅ ¦ iOS Bug Pending ¦ CRM Live ¦ Tenant Name Done |
| GitHub | github.com/GEM-CLAUDE-PM/App |
| Production | gemclaudepm.com · Supabase Singapore LIVE |
| PM | Anh Tuấn + GEM&CLAUDE AI |

# PHẦN 1 — TRẠNG THÁI SAU S29

## 1.1 Sprint Timeline Tổng quan

| Sprint | Nội dung | Trạng thái | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| FS–S11 | Foundation + Auth + DB | ✅ DONE |  |
| S12 | BOQ + Procurement + ModalForm migration | ✅ DONE |  |
| S13 | Supabase Live + Realtime + Idempotency | ✅ DONE |  |
| S14–S15 | Gộp vào S16 (refactor ưu tiên) | ✅ DONE |  |
| S16 | Mock removal + TS errors + Engine wiring | ✅ DONE |  |
| S17 | Billing + Onboarding + Admin Dashboard | ✅ DONE | 🏆 SaaS Launch |
| S18 | SubconPortal + ClientPortal | ✅ DONE |  |
| S19 | Mobile PWA + Push FCM + Offline | ✅ DONE |  |
| S20 | AI Predictive + RAG + BIM | ✅ DONE |  |
| S21–S27 | Voice + HSE Vision + Gantt + PTW + PayOS + Stripe + Locking | ✅ DONE | 🏆 Product Complete |
| S28 | Supabase Auth fix + Seed 22 users + CRM Form + BulkUpload | ✅ DONE |  |
| S29 | CRM Review + Tenant Name + Mobile fixes + iOS Debug | ✅ DONE* | * iOS pending |

## 1.2 Hoàn thành trong S28–S29

| Hạng mục | Chi tiết | Status |
| --- | --- | --- |
| CRM Form | gemclaudepm.com/CRM_Form.html — standalone, Edge Function submit | ✅ |
| CRM Review | gemclaudepm.com/CRM_Review.html — tool nội bộ, password gate | ✅ |
| ma_kh trigger | Sequence KH-YYYY-NNNN, fix NULL records | ✅ |
| Tenant Name | Hiển thị tên công ty ở sidebar, mobile header, TrialBanner, UserMenu | ✅ |
| WorkspaceActionBar mobile | Fix dropdown tràn lề trái — fixed positioning | ✅ |
| AuthProvider iOS | localStorage sync chuyển vào useEffect, thêm .catch() | ✅ |
| BulkUserUpload | Upload Excel tạo users hàng loạt trong AdminPanel | ✅ |
| iOS white screen | Đang debug — cần Mac để xem Safari console | ⚠️ Pending |

# PHẦN 2 — iOS BUG ⚠️ (Việc cần làm ngay)

## 2.1 Triệu chứng

- Sau login trên iPhone: màn trắng/tím che main view

- Scroll xuống thấy main view bên dưới

- Android và Desktop bình thường

- Không có JS error hiện ra — debug blind trên Windows

## 2.2 Đã thử — Không hiệu quả

| Đã thử | Kết quả |
| --- | --- |
| SW cache bump v1→v2 | Không fix |
| localStorage try/catch | Không fix |
| build target es2020/safari14 | Không fix |
| @vitejs/plugin-legacy | Gây crash thêm — đã xóa |
| renderModernChunks: false | Không fix |
| AuthProvider .catch() | Không fix |
| localStorage sync → useEffect | Chưa confirm |
| manualChunks split bundle | Bundle nhỏ hơn, chưa confirm fix |

## 2.3 Bước tiếp theo BẮT BUỘC

➜ Ra tiệm sửa máy có Mac → cắm iPhone → Safari → Develop menu → tên iPhone → gemclaudepm.com → chụp ảnh Console errors → gửi cho Claude session tiếp theo

- Chỉ cần 5 phút với Mac bất kỳ

- Console sẽ hiện đúng lỗi JS → fix trong 10 phút

# PHẦN 3 — ROADMAP S30+ (Việc tiếp theo)

## 3.1 Ưu tiên ngắn hạn (S30–S32)

| Priority | Task | Sprint | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 URGENT | Fix iOS Safari bug | S30 | Cần Mac để debug — fix trước mọi thứ khác |
| 🔴 HIGH | CRM Pipeline view | S30 | Kanban board KH theo giai đoạn: Cold→Warm→Hot→Chốt |
| 🔴 HIGH | CRM Export Excel | S30 | Xuất danh sách KH + lịch sử liên hệ ra Excel |
| 🟠 MED | Email automation | S31 | Tự động gửi email follow-up theo trigger (Resend API) |
| 🟠 MED | Zalo OA Live | S31 | ZaloService production token — gửi thông báo thật |
| 🟠 MED | Landing page | S31 | gemclaudepm.com/landing — marketing page đầy đủ |
| 🟡 LOW | SEO + Analytics | S32 | Google Analytics, Search Console, meta tags |
| 🟡 LOW | Demo account | S32 | Account demo tự reset mỗi 24h để KH tự trải nghiệm |

## 3.2 CRM System Roadmap

| Phase | Tính năng | Sprint | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 ✅ | CRM Form + Review + DB | S28–S29 | Thu thập & xem KH |
| Phase 2 | Pipeline Kanban + Edit + Export | S30 | Quản lý sales pipeline |
| Phase 3 | Email automation + Follow-up reminder | S31 | Nurture leads tự động |
| Phase 4 | Dashboard analytics — conversion rate, source ROI | S32 | Đo hiệu quả sales |
| Phase 5 | Tích hợp Zalo OA — nhắn KH qua Zalo | S33 | Multi-channel outreach |

## 3.3 Go-to-Market Roadmap

| Hạng mục | Việc cần làm | Sprint | Tool/Resource |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing page | Trang marketing đầy đủ: features, pricing, testimonials | S31 | Vercel static |
| Content marketing | Blog posts: "Quản lý công trình bằng AI", case studies | S31–S32 | Ghost/Medium |
| Demo video | Video walkthrough 3–5 phút đăng YouTube/LinkedIn | S31 | OBS/Loom |
| B2B outreach | Tiếp cận 50 công ty xây dựng qua CRM Form + LinkedIn | S30–S32 | CRM system |
| Referral program | Giới thiệu 1 KH → giảm 1 tháng phí | S33 | Manual tracking |
| Pháp lý | Đăng ký công ty, hợp đồng SaaS, DKKD | S30–S31 | Luật sư/notary |
| Thanh toán | PayOS live, hóa đơn VAT, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp | S30 | PayOS dashboard |

# PHẦN 4 — BACKLOG ĐẦY ĐỦ

## 4.1 Product Feature Backlog

| Feature | Chi tiết | Priority | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS Safari fix | Xem console log thực sự → fix root cause | 🔴 | S30 |
| CRM Pipeline Kanban | Drag-drop KH qua stages, màu theo giai đoạn | 🔴 | S30 |
| CRM Excel export | Xuất toàn bộ leads + filter theo trạng thái | 🔴 | S30 |
| Landing page marketing | Feature showcase, pricing, CTA, testimonials | 🔴 | S31 |
| Email follow-up | Resend API — tự động email sau N ngày không phản hồi | 🟠 | S31 |
| Zalo OA production | ZaloService token thật — approval/deadline notification | 🟠 | S31 |
| Demo account | Sandbox tenant reset 24h — KH tự trải nghiệm không cần sales | 🟠 | S32 |
| GemAI RAG nâng cao | Upload contract PDF → AI phân tích điều khoản rủi ro | 🟡 | S33 |
| Gantt nâng cao | Critical path, resource leveling, baseline compare | 🟡 | S33 |
| Offline mode nâng cao | Sync conflict resolution, IndexedDB full | 🟡 | S34 |
| Multi-language | EN/VI toggle — phục vụ JV với chủ đầu tư nước ngoài | 🟡 | S35 |

## 4.2 Tech Debt còn lại

| Item | Mô tả | Sprint |
| --- | --- | --- |
| useRealtimeSync 9 dashboards | QS, BOQ, Manpower, HSE, HR, GiamSat, Equipment, Procurement, Accounting | S30 |
| vite.config manualChunks | Dynamic+static import conflict — bundle vẫn 2.7MB chưa split được | S30 |
| CRMReviewPage.tsx | File đã xóa đúng, không còn trong src/ | ✅ Done |
| Taskbar.tsx revert | Đã revert về nguyên bản S28 | ✅ Done |
| Phone OTP (ESMS) | Brandname đăng ký chưa xong — mockSend() vẫn active | S31 |
| Inline forms 20+ | Một số forms còn dùng inline state thay vì ModalForm | S32 |
| window.confirm | ProjectDashboard xóa dự án còn dùng confirm() — cần modal | S32 |

# PHẦN 5 — CRM SYSTEM (Tài liệu kỹ thuật)

## 5.1 URLs & Access

| URL | Mô tả | Access |
| --- | --- | --- |
| gemclaudepm.com/CRM_Form.html | Form tiếp cận KH — public | Ai cũng vào được |
| gemclaudepm.com/CRM_Review.html | Tool review nội bộ — protected | Password: gem2026crm (đổi trước khi share) |

## 5.2 Supabase Setup

- Table crm_leads đã tạo với đầy đủ 30+ columns

- Edge Function crm-submit deploy với --no-verify-jwt

- Trigger ma_kh: sequence KH-YYYY-NNNN tự động

- Chạy supabase/patch_s29_crm_makh.sql nếu chưa chạy

## 5.3 Config CRM_Review.html

Điền vào đầu file trước khi deploy:

const SUPABASE_URL = 'YOUR_SUPABASE_URL';
const SUPABASE_ANON_KEY = 'YOUR_ANON_KEY';
const ACCESS_PASSWORD = 'gem2026crm';

# PHẦN 6 — QUY TẮC BẤT BIẾN V10

## 6.1 Tech Stack & AI

| Quy tắc | Nội dung |
| --- | --- |
| AI Model | gemini-3-flash-preview — TUYỆT ĐỐI không thay đổi (trừ QaQc: GEM_MODEL_QUALITY) |
| API Key | (import.meta as any).env?.VITE_GEMINI_API_KEY |
| Tech Stack | React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind + Supabase Singapore |
| Modal | Chỉ dùng ModalForm — không custom fixed inset-0 |
| Notification | Chỉ useNotification() — zero alert() |
| Data | Chỉ db.ts — không localStorage thô trực tiếp |
| Print | Chỉ PrintService — đã có ReactDOM.createPortal |
| AI Call | Shared gemini.ts — không init GoogleGenerativeAI riêng |
| dbLoaded | useRef(false) — KHÔNG useState (bị React 18 batch) |
| localStorage | Luôn trong useEffect hoặc handler — KHÔNG trong render body (iOS crash) |
| CRM | Standalone HTML trong public/ — KHÔNG đưa vào React app |
| Output | 1 file → export trực tiếp ¦ 2+ files → zip với src/ prefix |
| MD5 verify | Bắt buộc verify MD5 trước khi export |
| Branding | GEM&CLAUDE PM Pro — không viết tắt, không thay đổi |

## 6.2 Workflow Session

| Bước | Hành động |
| --- | --- |
| Bắt đầu session | Upload src.zip + GemClaude_Roadmap_V10.docx + HANDOFF → đọc code thật |
| Fix bug/TS error | Đọc file thật → fix → verify MD5 → export |
| 1 file thay đổi | Export trực tiếp .tsx/.ts — KHÔNG zip |
| 2+ files thay đổi | Zip với src/ prefix — verify MD5 trước khi zip |
| Kết thúc session | git add . → commit → push → Vercel auto-deploy |
| Đóng session | Export HANDOFF_SXX.md + cập nhật Roadmap version mới |

## 6.3 Critical Patterns

- dbLoaded phải là useRef(false) — KHÔNG useState (React 18 batch)

- localStorage.setItem LUÔN trong useEffect — KHÔNG trong render body

- db.set trong handler: setX(prev => { const next=[...]; db.set(col,pid,next); return next; })

- getCurrentCtx KHÔNG tồn tại — dùng getCurrentMember(pid) + buildCtxFromMember(member)

- Optimistic locking KHÔNG làm ở client — client timestamp ≠ Postgres trigger

- EngineResult<T> là discriminated union — dùng (r as any).error trong template literal

- FormRow KHÔNG nhận className prop — wrap <div className="col-span-X"> thay thế

- FormGrid cols phải là 2|3|4 — không dùng cols=1

- Lucide icon không nhận title prop — dùng aria-label

# PHẦN 7 — KIẾN TRÚC & MÔ HÌNH KINH DOANH

## 7.1 3 Gói Dịch vụ (M4 Pricing)

| Hạng mục | 🟢 Starter | 🔵 Pro | 🟣 Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá tháng | 2.900.000đ | 7.900.000đ | 25.000.000đ |
| Giá năm | 29.000.000đ | 79.000.000đ | 240.000.000đ |
| Dự án | 1 DA | 5 DA | Không giới hạn |
| Seats | 5 seats | 15 seats | 50+ seats |
| Model | Multi-tenant (A) | Multi-tenant (A) | Single-tenant riêng (D) |
| Trial | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
| SLA | Best effort | 99.5% uptime | 99.9% uptime + cam kết |

## 7.2 Sales Pipeline KH Mục tiêu

- Công ty xây dựng vừa (50–500 nhân sự) tại TP.HCM và Hà Nội

- Dự án từ 50 tỷ trở lên — cần quản lý chuyên nghiệp

- Đang dùng Excel/MS Project — pain point rõ ràng

- Có IT person hoặc PM biết dùng phần mềm

## 7.3 Competitive Advantages

- AI tích hợp sâu — không phải AI bolt-on

- Tiếng Việt 100% — UX sát quy trình xây dựng VN

- All-in-one: QS + HSE + HR + Accounting + Gantt + BIM

- Giá thấp hơn Procore/Autodesk 10x với feature tương đương

- Onboarding < 10 phút — không cần training dài

Roadmap V10.0 · Tháng 3/2026 · GEM & CLAUDE PM Pro · gemclaudepm.com